**Priloga B4:**

**PROGRAM** **IZVAJANJA**

**» GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA GORICA IZVEN NASELIJ NOVA GORICA, SOLKAN, KROMBERK, ROŽNA DOLINA IN PRISTAVA V LETU 2024«**

**Koncesionar: Kolektor CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica**

**Proračunske postavka:**

**07.231 Opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest za območje Mestne občine Nova Gorica izven mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava.**

**862.000,00 EUR**

**Nova Gorica, februar 2024**

**VSEBINA**

[**1. SPLOŠNO** 3](#_Toc474148908)

[**2. SEZNAM CEST IN PLOČNIKOV, KI SO PREDMET KONCESIJSKEGA VZDRŽEVANJA** 4](#_Toc474148909)

[**3. LOKALNE CESTE** 13](#_Toc474148910)

[**4. JAVNE POTI** 19](#_Toc474148911)

[**5. NEKATEGORIZIRANE CESTE IN PLOČNIKI** 24](#_Toc474148912)

[**6. ZIMSKA SLUŽBA** 27](#_Toc474148913)

[**7. DEŽURSTVO IN PRIPRAVNOST** 30](#_Toc474148914)

[**8. PREGLEDNIŠKA SLUŽBA** 30](#_Toc474148915)

[**9. SKUPNA REKAPITULACIJA VZDRŽEVANJA LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI IN ZIMSKE SLUŽBE VKLJUČNO Z DDV** 31](#_Toc474148916)

# **1. SPLOŠNO**

Dne 15.09.2023 je bila sklenjena koncesijska pogodba za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG zunaj naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava«. Koncesija je bila sklenjena za obdobje pet let, s pričetkom 17.9.2023.

Gospodarska javna služba obsega:

»REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI VKLJUČNO Z ZIMSKO SLUŽBO TER

ZIMSKO SLUŽBO NA NEKATEGORIZIRANIH CESTAH NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA

GORICA IZVEN NASELIJ NOVE GORICE, SOLKANA, KROMBERKA, ROŽNE DOLINE IN PRISTAVA«

Dela rednega vzdrževanja se izvajajo po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list Republike Slovenije št. 38 z dne 27.5.2016), v okviru zagotovljenih finančnih sredstev v proračunu MONG kakor je podrobno navedeno v nadaljevanju tega programa gospodarske javne službe.

Kratka obrazložitev:

Plan del je pripravljen na podlagi koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju MONG zunaj naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava in ponudbi št. V/1-231/1A-23 z dne 07.08.2023.

Dela rednega vzdrževanja so:

* pregledniška služba
* redno vzdrževanje prometnih površin
* redno vzdrževanje cestnih objektov
* redno vzdrževanje bankin
* redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje
* redno vzdrževanje brežin in berm
* redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
* redno vzdrževanje vegetacije
* zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste
* čiščenje cest
* redno vzdrževanje mejnikov
* redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin
* intervencijski ukrepi in
* zimska služba.

Letni plan del rednega vzdrževanja občinskih cest je prilagojen proračunskim sredstvom MONG in zajema nujna dela ter ne zadošča vsem pogojem in potrebam, ki jih določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest.

O planiranih in izvedenih delih v skladu s tem letnim programom se predstavnika koncesionarja in koncedenta dnevno pisno usklajujeta in obveščata, enkrat mesečno pa preverita porabo sredstev po posameznih postavkah.

# **2. SEZNAM CEST IN PLOČNIKOV, KI SO PREDMET KONCESIJSKEGA VZDRŽEVANJA**

**I. Lokalne ceste (LC) so:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Številka** | **Začetek** | **Potek odseka** | **Konec** | **Dolžina odseka** | **Namen uporabe** | **Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]** | **Prioriteta ZS** |
| **odseka** | **Odseka** | **odseka** | **v občini [m]** |
| 1. | 001021 | 611 | Batuje – Preserje | 1040 | 2460 | V | 1.048 – Ajdovščina | IV |
| 2. | 001041 | 444 | Potoče – Kasovlje – Preserje | 1050 | 1573 | V | 3.273 – Ajdovščina | III |
| 3. | 001042 | 1050 | Preserje – Branik | 204 | 1255 | V |  | III |
| 4. | 001051 | 1040 | Preserje – Sv. Martin | 502320 | 1722 | V | 642 – Ajdovščina | III |
| 5. | 001091 | 1060 | Šmarje – Zavino – Sp. Branica | 1100 | 330 | V | 2.866 – Ajdovščina | III |
| 6. | 001105 | 1060 | križišče proti Štanjelu – Sp. Branica – Mesarji | 204 | 2500 | V | 278 – Ajdovščina, 1.297 – Komen | III |
| 7. | 163151 | 103 | Zagora – Preški vrh – Sveta Gora | 608 | 4009 | V | 7.195 – Kanal ob Soči | VI |
| 8. | 284011 | 607 | Grgar – Grgarske Ravne – Bate | 284030 | 7160 | V |  | III |
| 9. | 284012 | 284030 | Bate – Lohke – Podlešče | 284020 | 4596 | V |  | III |
| 10. | 284013 | 284020 | Podlešče – Lokovec – Čepovan | 608 | 7938 | V |  | III |
| 11. | 284023 | 284010 | Podlešče – Mrcinje – Kanalski vrh | 163170 | 2741 | V | 2.809 – Kanal ob Soči | III |
| 12. | 284031 | 284010 | Podlešče – Podlaka – Bate | 284010 | 5959 | V |  | IV |
| 13. | 284032 | 284010 | Bate – Kanalski vrh | 163160 | 2075 | V | 2.522 – Kanal ob Soči | IV |
| 14. | 284071 | 607 | Čepovanski dol – Grgar – Lokovec | 284010 | 5955 | V |  | III |
| 15. | 284072 | 284010 | Lokovec – Kladje | Kladje | 7139 | V |  | III |
| 16. | 284111 | 607 | Grgar – Zagorje – Ravnica | 608 | 2710 | V |  | III |
| 17. | 284112 | 608 | Ravnica – Kromberk | 284120 | 4938 | V |  | III |
| 18. | 284121 | 444 | Ajševica – Loke | 613 | 457 | V |  | III |
| 19. | 284122 | 613 | Loke – Pod gradom – Kromberk | 613 | 1806 | V |  | III |
| 20. | 284151 | 608 | Lokve – PD Lazna | PD Lazna | 5014 | V |  | IV |
| 21. | 284161 | 608 | Trnovo – Rijavci – PD Kopitnik | PD Kopitnik | 5957 | V |  | III |
| 25. | 284211 | 611 | Zalošče – Saksid I | 204 | 1938 | V |  | III |
| 26. | 284212 | 284211 | Zalošče – Saksid II | 204 | 33 | V |  | III |
| 27. | 284231 | 615 | Vogrsko – Stara Gora | 444 | 2693 | V | 2.910 – Renče-Vogrsko | III |
| 28. | 284281 | 284270 | Vogrsko – akumulacija Vogršček | jezero | 581 | V | 1.955 – Renče - Vogrsko | IV |
| 28.1 | 284291 | 613 | Ajševica - Loke - Pod Gradom | 284120 | 3371 | V |  | III |
| 29. | 284321 | 204 | Dornberk – Gradišče nad Prvačino – Renče | 260030 | 3120 | V | 2.831 – Renče - Vogrsko | III |
| 30. | 284371 | 204 | Potok pri Dornberku – Železna vrata | 175130 | 5149 | V | 728 – Komen | IV |
| V…vsa vozila | | | | **SKUPAJ:** | **95.179** |  |  |  |

**II. Mestna in krajevna cesta (LK) je:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Številka** | **Začetek** | **Potek odseka** | **Konec** | **Dolžina odseka** | **Namen uporabe** | **Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]** | **Prioriteta ZS** |
| **odseka** | **Odseka** | **odseka** | **v občini [m]** |
| 1. | 286431 | 444 | bolnica Stara Gora | bolnica | 1159 | V |  | III |
| V…vsa vozila | | | | **SKUPAJ:** | **1.159** |  |  |  |

**III. Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Številka** | **Začetek** | **Potek odseka** | **Konec** | **Dolžina odseka** | **Namen uporabe** | **Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]** | **Prioriteta ZS** |
| **odseka** | **Odseka** | **odseka** | **v občini [m]** |
| 1. | 502371 | 502310 | Ajdovščina – Mravljevi | 1050 | 820 | V | 712 – Ajdovščina | V |
| 2. | 784011 | 618 | Branik – Pedrovo | HŠ 27 | 2143 | V |  | V |
| 3. | 784021 | 204 | Branik – Cvetrož | HŠ 216 | 971 | V |  | V |
| 4. | 784022 | 784021 | Branik 219 | HŠ 219 | 267 | V |  | V |
| 5. | 784031 | 784021 | Branik 211 | HŠ 211 | 565 | V |  | V |
| 6. | 784041 | 618 | Branik – Tabor | HŠ 115 | 246 | V |  | V |
| 7. | 784051 | 204 | Branik – cerkev Sv. Urha | 784051 | 509 | V |  | V |
| 8. | 784052 | 784051 | Branik 54 | HŠ 54 | 95 | V |  | V |
| 9. | 784061 | 204 | Steske – žel. postaja | HŠ 2 | 248 | V |  | V |
| 10. | 784071 | 204 | Steske – Pekel | HŠ N.H. | 709 | V |  | V |
| 11. | 784081 | 1100 | Sp. Branica – skozi naselje | 1100 | 410 | V |  | V |
| 12. | 784082 | 1100 | Sp. Branica – proti Lisjakom | razcep | 82 | V |  | V |
| 13. | 784091 | 1100 | Branik – Škrbči | 1100 | 118 | V |  | V |
| 14. | 784101 | 1040 | Branik – mimo šole | 1040 | 344 | V |  | V |
| 15. | 784102 | 784101 | Branik 33f | HŠ 33f | 145 | V |  | V |
| 16. | 784103 | 784101 | Branik 36d | HŠ 36d | 91 | V |  | V |
| 17. | 784111 | 618 | Branik 205 – 148 | 787021 | 357 | V |  | V |
| 18. | 784121 | 204 | Branik – Bizjaki – Birsi | 204 | 723 | V |  | V |
| 19. | 784122 | 784121 | Branik 4 | HŠ 4 | 50 | V |  | V |
| 20. | 784123 | 784121 | Branik 11b | HŠ 11b | 162 | V |  | V |
| 21. | 784131 | 609 | Čepovan – Dol | 608 | 685 | V |  | V |
| 22. | 784132 | 784131 | Čepovan 126 – 121 | 784131 | 140 | V |  | V |
| 23. | 784141 | 784131 | Dol – Podčepovan | 784181 | 469 | V |  | V |
| 24. | 784151 | 609 | Čepovan – Podčepovan I | 784181 | 877 | V |  | V |
| 25. | 784152 | 784151 | Podčepovan – Dol | 784181 | 346 | V |  | V |
| 26. | 784161 | 608 | Čepovan – mimo šole | 608 | 287 | V |  | V |
| 27. | 784162 | 784161 | Čepovan – mimo šole | 784161 | 87 | V |  | V |
| 28. | 784163 | 784161 | Čepovan – pokopališče | pokopališče | 19 | V |  | V |
| 29. | 784164 | 784161 | Čepovan 87 | HŠ 87 | 28 | V |  | V |
| 30. | 784165 | 784161 | Čepovan 85 | HŠ 85 | 55 | V |  | V |
| 31. | 784166 | 784165 | Čepovan 81 – 61 | 784161 | 112 | V |  | V |
| 32. | 784167 | 608 | Čepovan 90d | HŠ 90d | 40 | V |  | V |
| 33. | 784168 | 608 | Čepovan 65 | HŠ 65 | 50 | V |  | V |
| 34. | 784171 | 609 | Čepovan – Želinc | 609 | 334 | V |  | V |
| 35. | 784181 | 609 | Čepovan – Podčepovan II | HŠ 136 | 820 | V |  | V |
| 36. | 784191 | 609 | Čepovan – Robe | HŠ 116 | 320 | V |  | V |
| 37. | 784201 | 608 | Nemci 8 | razcep | 689 | V |  | V |
| 38. | 784211 | 607 | Čepovan – Murovec | HŠ 23 | 410 | V |  | V |
| 39. | 784221 | 204 | Stritarjeva ul. 2 – 20 | 611 | 159 | V |  | V |
| 40. | 784231 | 204 | Ul. Bojana Vodopivca 15 | HŠ 15 | 200 | V |  | V |
| 41. | 784232 | 611 | Ograda 10 | HŠ 10 | 148 | V |  | V |
| 42. | 784241 | 611 | Šinigojska ul. 1 – 5 | 787011 | 198 | V |  | V |
| 43. | 784242 | 787011 | Kolodvorska ul. 10a | HŠ 10a | 66 | V |  | V |
| 44. | 784251 | 611 | Vodnikova ul. – Kolodvorska ul | 787011 | 512 | V |  | V |
| 45. | 784252 | 784251 | Vodnikova ul. 11 – 2 | 787011 | 106 | V |  | V |
| 46. | 784253 | 784251 | Vodnikova ul. 11 – 4 | 787011 | 135 | V |  | V |
| 47. | 784254 | 784251 | Vodnikova ul. 25 | razcep | 72 | V |  | V |
| 48. | 784255 | 784251 | Vodnikova ul. 42 | razcep | 101 | V |  | V |
| 49. | 784261 | 611 | Skominova ul. 6 | HŠ 6 | 146 | V |  | V |
| 50. | 784262 | 611 | Gregorčičeva ul. 30a | HŠ 30a | 104 | V |  | V |
| 51. | 784263 | 784262 | Čuklja 24 | HŠ 24 | 550 | V |  | V |
| 52. | 784264 | 784263 | Čuklja 3 | HŠ 3 | 90 | V |  | V |
| 53. | 784271 | 284370 | Potok pri Dornberku 29a | HŠ 29a | 469 | V |  | V |
| 54. | 784281 | 204 | Tabor 8 | HŠ 8 | 493 | V |  | V |
| 55. | 784282 | 784281 | Tabor 48 | HŠ 48 | 44 | V |  | V |
| 56. | 784283 | 784281 | Tabor – krožna skozi naselje | 784283 | 271 | V |  | V |
| 57. | 784291 | 284210 | Saksid 2 – 21 | 784295 | 190 | V |  | V |
| 58. | 784292 | 784295 | Saksid 21 – 2 | 784291 | 208 | V |  | V |
| 59. | 784293 | 784292 | Saksid 26b | HŠ 26b | 62 | V |  | V |
| 60. | 784294 | 784291 | Saksid 12 | razcep | 131 | V |  | V |
| 61. | 784295 | 784291 | Saksid 13 | HŠ 13 | 107 | V |  | V |
| 62. | 784301 | 611 | Zalošče – skozi naselje | 611 | 585 | V |  | V |
| 63. | 784302 | 784301 | Zalošče 12b – 16 | 784301 | 426 | V |  | V |
| 64. | 784303 | 611 | Zalošče 28f | HŠ 28f | 145 | V |  | V |
| 65. | 784311 | 284210 | Zalošče – mimo cerkve – Budihni | 284210 | 422 | V |  | V |
| 66. | 784312 | 284210 | Zalošče 59 | HŠ 59 | 45 | V |  | V |
| 67. | 784313 | 284210 | Zalošče 52 | HŠ 52 | 139 | V |  | V |
| 68. | 784314 | 784313 | Zalošče 56 | HP 56 | 54 | V |  | V |
| 69. | 784315 | 611 | Zalošče 34b | HŠ 34b | 50 | V |  | V |
| 70. | 784316 | 611 | Zalošče 29b | HŠ 29b | 76 | V |  | V |
| 71. | 784317 | 784316 | Zalošče 31c | HŠ 31c | 97 | V |  | V |
| 72. | 784321 | 611 | Zalošče 30m | HŠ 30m | 175 | V |  | V |
| 73. | 784322 | 784321 | Zalošče 30n | HŠ 30n | 308 | V |  | V |
| 74. | 784323 | 784322 | Zalošče 31f | HŠ 31f | 216 | V |  | V |
| 75. | 784324 | 784322 | Zalošče 30r | HŠ 30r | 182 | V |  | V |
| 76. | 784331 | 284230 | Brdo 4b | HŠ 4b | 316 | V |  | V |
| 77. | 784332 | 784331 | Brdo 10 | HŠ 10 | 48 | V |  | V |
| 78. | 784341 | 204 | Draga – Gregorčičeva ul. 2 | HŠ 2 | 132 | V |  | V |
| 79. | 784342 | 784341 | Draga – žel. prehod | prehod | 219 | V |  | V |
| 80. | 784351 | 284110 | Grajska c. – Podrob 1 | HŠ 1 | 1111 | V |  | V |
| 81. | 784352 | 784351 | Podrob 6 | HŠ 6 | 97 | V |  | V |
| 82. | 784361 | 784371 | Loke – Podrob | 784351 | 553 | V |  | V |
| 83. | 784362 | 784371 | Ul. Vinka Vodopivca 105 | HŠ 105 | 184 | V |  | V |
| 84. | 784363 | 784371 | Loke 20 | HŠ 20 | 265 | V |  | V |
| 85. | 784364 | 284120 | Ul. Vinka Vodopivca 154 | HŠ 154 | 140 | V |  | V |
| 86. | 784365 | 284120 | Ul. Vinka Vodopivca 122 | HŠ 122 | 67 | V |  | V |
| 87. | 784371 | 613 | Ajševica – Loke – Pod gradom | 284120 | 3371 | V |  | V |
| 88. | 784381 | 784385 | Loke 27a | HŠ 27a | 702 | V |  | V |
| 89. | 784382 | 284120 | Loke 38 – 33 | 784381 | 439 | V |  | V |
| 90. | 784383 | 784381 | Loke – sp. del naselja | 284120 | 360 | V |  | V |
| 91. | 784384 | 784381 | Loke 17a | HŠ 17a | 160 | V |  | V |
| 92. | 784385 | 784371 | Loke 16a | HŠ 16a | 506 | V |  | V |
| 93. | 784386 | 784385 | Loke 15 | HŠ 15 | 142 | V |  | V |
| 94. | 784391 | 784421 | Pod Škabrijelom – Kozaršče – Vratca | 284110 | 1841 | V |  | V |
| 102. | 784413 | 284110 | Breg 6 | HŠ 6 | 178 | V |  | V |
| 103. | 784414 | 284110 | Breg 9 | razcep | 201 | V |  | V |
| 104. | 784415 | 284110 | Breg 1 | HŠ 1 | 166 | V |  | V |
| 105. | 784416 | 284110 | Breg 22a | HŠ 22a | 325 | V |  | V |
| 106. | 784417 | 784416 | Breg 7 | HŠ 7 | 207 | V |  | V |
| 107. | 784418 | 284110 | Breg 24 | HŠ 24 | 189 | V |  | V |
| 112. | 784451 | 608 | Lokve – mimo gozd. šol. centra | 608 | 638 | V |  | V |
| 113. | 784452 | 608 | Lokve – priključek | 784451 | 81 | V |  | V |
| 114. | 784461 | 608 | Lokve 36 | HŠ 36 | 152 | V |  | V |
| 115. | 784462 | 284150 | Lokve 43a | HŠ 43a | 98 | V |  | V |
| 116. | 784463 | 284150 | Lokve 41 | HŠ 41 | 108 | V |  | V |
| 117. | 784464 | 284150 | Lokve 44f – 39k | 284150 | 313 | V |  | V |
| 118. | 784481 | 609 | Lokve 67 | HŠ 67 | 184 | V |  | V |
| 119. | 784491 | 284150 | Lazna 1 | HŠ 1 | 1138 | V |  | V |
| 120. | 784492 | 284150 | Lazna 14 | razcep | 464 | V |  | V |
| 121. | 784501 | 444 | Šempas – Hrastov hrib | HŠ 3a | 2552 | V |  | V |
| 122. | 784511 | 444 | Gorenje Visoko – Dolensko polje | 784512 | 1002 | V |  | V |
| 123. | 784512 | 444 | G. Visoko – D. Visoko – Podgrac | 784521 | 2875 | V |  | V |
| 124. | 784513 | 784512 | Vitovlje 81 | HŠ 81 | 158 | V |  | V |
| 125. | 784521 | 444 | Podgrac – jezero Vogršček | jezero | 2053 | V |  | V |
| 126. | 784531 | 444 | Osek – pokopališče | 787161 | 537 | V |  | V |
| 127. | 784532 | 784531 | Osek 16 | HŠ 16 | 48 | V |  | V |
| 128. | 784533 | 784531 | Osek 16a | HŠ 16a | 72 | V |  | V |
| 129. | 784541 | 784542 | Cerkev Sv. Lucije – Dolenje – Užiče | 784544 | 1838 | V |  | V |
| 130. | 784542 | 784544 | Užiče – Vitovlje – Čikavec | 444 | 3030 | V |  | V |
| 131. | 784543 | 784541 | Vitovlje 10 | HŠ 10 | 50 | V |  | V |
| 132. | 784544 | 784540 | Vitovlje 15a | HŠ 15a | 64 | V |  | V |
| 133. | 784545 | 784542 | Vitovlje 31 | HŠ 31 | 83 | V |  | V |
| 134. | 784546 | 784542 | Vitovlje 45c | HŠ 45c | 26 | V |  | V |
| 135. | 784547 | 784542 | Vitovlje 45l | HŠ 45l | 76 | V |  | V |
| 136. | 784551 | 787161 | Osek 72a | HŠ 72a | 80 | V |  | V |
| 137. | 784552 | 787161 | Osek 56 – 67 | 787161 | 133 | V |  | V |
| 138. | 784553 | 787161 | Osek 88 | razcep | 199 | V |  | V |
| 139. | 784554 | 784553 | Osek – povezava | 784555 | 38 | V |  | V |
| 140. | 784555 | 784553 | Osek 85 | HŠ 85 | 49 | V |  | V |
| 141. | 784556 | 784551 | Osek 49c | HŠ 49c | 181 | V |  | V |
| 142. | 784557 | 787161 | Osek 27b – 51 | 787161 | 247 | V |  | V |
| 143. | 784558 | 787161 | Osek 27 | HŠ 27 | 74 | V |  | V |
| 144. | 784559 | 787161 | Osek 22 | HŠ 22 | 106 | V |  | V |
| 145. | 784561 | 444 | Osek 105a | 787161 | 457 | V |  | V |
| 146. | 784562 | 784561 | Osek 4b – Vitovlje 70a | 787161 | 65 | V |  | V |
| 147. | 784563 | 787161 | Vitovlje 70a – Osek 91 | 794541 | 286 | V |  | V |
| 148. | 784564 | 784563 | Osek 106 – 105 | 787161 | 122 | V |  | V |
| 149. | 784565 | 784541 | Vitovlje – mimo pokopališča | 784563 | 249 | V |  | V |
| 150. | 784566 | 784541 | Vitovlje 50 | HŠ 50 | 216 | V |  | V |
| 151. | 784581 | 784512 | Rimc – Ovčji plac | 784501 | 590 | V |  | V |
| 152. | 784601 | 787151 | Ozeljan – Šmihel | 784611 | 1700 | V |  | V |
| 153. | 784602 | 784601 | Ozeljan 70 | HŠ 70 | 34 | V |  | V |
| 154. | 784603 | 784601 | Ozeljan 83 – pokopališče | 787151 | 122 | V |  | V |
| 155. | 784604 | 784601 | Ozeljan 121 | razcep | 333 | V |  | V |
| 156. | 784605 | 784601 | Ozeljan 120 | HŠ N.H. | 147 | V |  | V |
| 157. | 784611 | 444 | Livišče – Šmihel – pokopališče | pokopališče | 2859 | V |  | V |
| 158. | 784621 | 784611 | Šmihel – Ozeljan | 784601 | 1172 | V |  | V |
| 159. | 784622 | 784621 | Šmihel 23 | HŠ 23 | 163 | V |  | V |
| 160. | 784631 | 787141 | Konče – Opade | HŠ 65 | 1726 | V |  | V |
| 161. | 784632 | 784631 | Ozeljan 127a – 126a | 784631 | 102 | V |  | V |
| 162. | 784633 | 784631 | Ozeljan 140 | HŠ 140 | 655 | V |  | V |
| 163. | 784634 | 784631 | Ozeljan 130 | HŠ 130 | 39 | V |  | V |
| 164. | 784635 | 784631 | Ozeljan 133 | HŠ 133 | 80 | V |  | V |
| 165. | 784651 | 787151 | Ozeljan 64 | HŠ 64 | 485 | V |  | V |
| 166. | 784652 | 787151 | Ozeljan 61d | HŠ 61d | 86 | V |  | V |
| 167. | 784661 | 785441 | Šmihel 14 | HŠ 14 | 134 | V |  | V |
| 168. | 784663 | 784611 | Šmihel 18 | HŠ 18 | 56 | V |  | V |
| 169. | 784671 | 784601 | Ozeljan 89e | HŠ 89e | 218 | V |  | V |
| 170. | 784672 | 784601 | Ozeljan 110d | HŠ 110d | 214 | V |  | V |
| 171. | 784673 | 784601 | Na hribu – Šmihel | 784611 | 473 | V |  | V |
| 172. | 784674 | 784673 | Šmihel 38 – 43a | 784611 | 182 | V |  | V |
| 173. | 784681 | 787151 | Ozeljan 31 – 29a | 787141 | 388 | V |  | V |
| 174. | 784683 | 787151 | Ozeljan 39b | HŠ 39b | 96 | V |  | V |
| 175. | 784691 | 787181 | Prvačina – mimo cerkve | 784701 | 636 | V |  | V |
| 176. | 784692 | 787181 | Prvačina 111d | HŠ 111d | 125 | V |  | V |
| 177. | 784693 | 787181 | Prvačina 88a | HŠ 88a | 162 | V |  | V |
| 178. | 784694 | 784691 | Prvačina 182 – 192 | 784697 | 151 | V |  | V |
| 179. | 784695 | 784694 | Prvačina 159 – 162 | 784696 | 32 | V |  | V |
| 180. | 784696 | 784691 | Prvačina 173 – 157 | 784697 | 148 | V |  | V |
| 181. | 784697 | 784731 | Prvačina 209 – 213 | 784731 | 95 | V |  | V |
| 182. | 784701 | 787181 | Prvačina 136 | HŠ 136 | 365 | V |  | V |
| 183. | 784702 | 784701 | Prvačina – mimo pokopališča | 784691 | 339 | V |  | V |
| 184. | 784703 | 784701 | Prvačina 133 | HŠ 133 | 78 | V |  | V |
| 185. | 784704 | 787181 | Prvačina 138b | HŠ 138b | 68 | V |  | V |
| 186. | 784705 | 787181 | Prvačina 140 | HŠ 140 | 39 | V |  | V |
| 187. | 784711 | 204 | Prvačina – Pod Frato | 787181 | 794 | V |  | V |
| 188. | 784712 | 784711 | Prvačina 11a | HŠ 11a | 113 | V |  | V |
| 189. | 784721 | 787181 | Prvačina 36a – 21 | 787181 | 440 | V |  | V |
| 190. | 784722 | 784721 | Prvačina 39a | HŠ 39a | 85 | V |  | V |
| 191. | 784723 | 784721 | Prvačina 28 | HŠ 28 | 45 | V |  | V |
| 192. | 784724 | 787181 | Prvačina 40b | HŠ 40b | 56 | V |  | V |
| 193. | 784725 | 784721 | Prvačina 49a | HŠ 49a | 197 | V |  | V |
| 194. | 784726 | 787181 | Prvačina 56a | razcep | 211 | V |  | V |
| 195. | 784727 | 787182 | Prvačina 66 | HŠ 66 | 49 | V |  | V |
| 196. | 784731 | 787181 | Prvačina – vod. akum. Vogrsko | 284280 | 2417 | V |  | V |
| 197. | 784732 | 784731 | Prvačina 223b | HŠ 223b | 180 | V |  | V |
| 198. | 784741 | 784731 | Prvačina 247 | razcep | 822 | V |  | V |
| 199. | 784751 | 787191 | Ravnica 23 – 28 | 284110 | 179 | V |  | V |
| 200. | 784752 | 784753 | Ravnica 36 – 21 | 784751 | 141 | V |  | V |
| 201. | 784753 | 284110 | Ravnica 10 – 15 | 284110 | 132 | V |  | V |
| 202. | 784755 | 784753 | Ravnica 14 – 38 | 284110 | 75 | V |  | V |
| 203. | 784756 | 284110 | Ravnica – pokopališče | pokopališče | 54 | V |  | V |
| 204. | 784761 | 284110 | Ravnica – Pri peči | HŠ 43 | 1030 | V |  | V |
| 205. | 784762 | 784761 | Ravnica 45 | HŠ 45 | 49 | V |  | V |
| 206. | 784791 | 608 | Ravnica 3 | razcep | 356 | V |  | V |
| 207. | 784801 | 608 | Sedovec – Podgozd | HŠ 6 | 1646 | V |  | V |
| 208. | 784811 | 784801 | Podgozd 15 | razcep | 1163 | V |  | V |
| 209. | 784821 | 784801 | Ravnica – Draga | HŠ 55 | 308 | V |  | V |
| 210. | 784881 | 784920 | Arčoni – Gradišče nad Prvačino | 785670 | 252 | V | 1.073 – Renče - Vogrsko | V |
| 211. | 784991 | 444 | Rožna Dolina – Pikol | HŠ 88 | 198 | V |  | V |
| 212. | 785011 | 286431 | Liskur 12 | razcep | 170 | V |  | V |
| 213. | 785012 | 785011 | Liskur 14 | HŠ 14 | 38 | V |  | V |
| 214. | 785021 | 286431 | Stara Gora – krožna okoli bolnice | 785021 | 376 | V |  | V |
| 215. | 785031 | 444 | Ajševica – Mandrija | HŠ 83 | 1682 | V |  | V |
| 216. | 785041 | 444 | Ajševica – Gmajna | 785031 | 1003 | V |  | V |
| 217. | 785042 | 444 | Vipavska cesta 144 | HŠ 144 | 237 | V |  | V |
| 218. | 785051 | 444 | Ul. partizanske tehnike 4 | HŠ 4 | 197 | V |  | V |
| 219. | 785052 | 787201 | Ul. partizanske tehnike 5 | razcep | 124 | V |  | V |
| 220. | 785061 | 444 | Ajševica 11 – 6 | 444 | 413 | V |  | V |
| 221. | 785091 | 444 | Vipavska c. 100b | HŠ 100b | 320 | V |  | V |
| 222. | 785101 | 286431 | Liskur 8 | HŠ 8 | 282 | V |  | V |
| 223. | 785111 | 284230 | Ul. Andreja Kumarja 1 | razcep | 78 | V |  | V |
| 224. | 785112 | 785111 | Ul. Andreja Kumarja 13 | HŠ 13 | 196 | V |  | V |
| 225. | 785113 | 284230 | Ul. Andreja Kumarja 7 | HŠ 7 | 146 | V |  | V |
| 226. | 785121 | 284230 | Stara Gora 4 | HŠ 4 | 108 | V |  | V |
| 227. | 785123 | 284230 | Stara Gora 10 | HŠ 10 | 52 | V |  | V |
| 228. | 785131 | 787171 | Stara Gora – Bavconov vrh | HŠ 17b | 574 | V |  | V |
| 229. | 785151 | 284160 | Trnovo – Rijavci | HŠ 79 | 84 | V |  | V |
| 230. | 785152 | 785151 | Trnovo 73 | HŠ 73 | 42 | V |  | V |
| 231. | 785161 | 787131 | Voglarji 55 | HŠ N.H. | 376 | V |  | V |
| 232. | 785171 | 1020 | Preserje – Vrh | 785171 | 2257 | V |  | IV |
| 233. | 785172 | 785171 | Preserje 105a | HŠ 105a | 111 | V |  | V |
| 234. | 785173 | 785171 | Preserje 103 | HŠ 103 | 106 | V |  | V |
| 235. | 785181 | 787111 | Bate 56 | HŠ 56 | 135 | V |  | V |
| 236. | 785311 | 608 | Trnovo – mimo pokopališča | 787131 | 277 | V |  | V |
| 237. | 785321 | 608 | Trnovo 102 | razcep | 92 | V |  | V |
| 238. | 785331 | 284160 | Trnovo – Rezija | HŠ 66 | 721 | V |  | V |
| 239. | 785332 | 284160 | Trnovo 31a | HŠ 31a | 335 | V |  | V |
| 240. | 785341 | 785331 | Trnovo – Trpinovišče | HŠ 125 | 1002 | V |  | V |
| 241. | 785351 | 787131 | Voglarji – Zavrh | HŠ 54 | 465 | V |  | V |
| 242. | 785361 | 787131 | Voglarji – Podgozd | 784801 | 2618 | V |  | V |
| 243. | 785362 | 785361 | Voglarji 16 | HŠ 16 | 550 | V |  | V |
| 244. | 785363 | 785361 | Voglarji 26 | HŠ 26 | 234 | V |  | V |
| 245. | 785364 | 785361 | Voglarji 39 | razcep | 440 | V |  | V |
| 246. | 785365 | 785361 | Voglarji 23 | HŠ 23 | 73 | V |  | V |
| 247. | 785366 | 785361 | Voglarji 21 | HŠ 21 | 243 | V |  | V |
| 248. | 785371 | 608 | Trnovo 45 – 88b | 284160 | 333 | V |  | V |
| 249. | 785372 | 785371 | Trnovo 47 – 63 | 284160 | 194 | V |  | V |
| 250. | 785373 | 608 | Trnovo 19 – 29 | 284160 | 171 | V |  | V |
| 251. | 785374 | 785371 | Trnovo 53a | HŠ 53a | 51 | V |  | V |
| 252. | 785381 | 608 | Voglarji – Kolanovšče | HŠ 1 | 664 | V |  | V |
| 253. | 785391 | 444 | Šempas – Turjak | 615 | 2668 | V | 1.233 – Renče - Vogrsko | V |
| 254. | 785401 | 787141 | Šempas – Lepenje | HŠ 59 | 925 | V |  | V |
| 255. | 785411 | 444 | Šempas 22a | razcep | 493 | V |  | V |
| 256. | 785421 | 785390 | Šempasko polje – Kurnik | HŠ 116 | 1307 | V | 87 – Renče - Vogrsko | V |
| 257. | 785431 | 784501 | Vitovlje – Šempas – čez polje | 785391 | 497 | V |  | V |
| 258. | 785441 | 784611 | Šmihel – Livišče | HŠ 12 | 911 | V |  | V |
| 259. | 785451 | 784501 | Vitovlje – Brdce | HŠ 89 | 287 | V |  | V |
| 260. | 785461 | 444 | Šempas – Lepenje | 787141 | 538 | V |  | V |
| 261. | 785471 | 785481 | Šempas 58 | HŠ 58 | 367 | V |  | V |
| 262. | 785472 | 785471 | Šempas 61c | HŠ 61c | 135 | V |  | V |
| 263. | 785481 | 444 | Šempas – skozi naselje | 444 | 761 | V |  | V |
| 264. | 785482 | 444 | Šempas 138 – 155 | 785481 | 64 | V |  | V |
| 265. | 785483 | 444 | Šempas 129 – 138 | 785482 | 139 | V |  | V |
| 266. | 785484 | 785483 | Šempas 141 – 142 | 785481 | 57 | V |  | V |
| 267. | 785485 | 785483 | Šempas 125 – 147 | 785481 | 129 | V |  | V |
| 268. | 785486 | 785481 | Šempas 89 | HŠ 89 | 101 | V |  | V |
| 269. | 785487 | 785481 | Šempas 103 – 113 | 785485 | 114 | V |  | V |
| 270. | 785488 | 785481 | Šempas – pokopališče | pokopališče | 75 | V |  | V |
| 271. | 785489 | 785486 | Šempas – pešpot proti cerkvi | 785487 | 46 | P |  | V |
| 272. | 785491 | 284010 | Banjšice – Lohke | 785492 | 196 | V |  | V |
| 273. | 785492 | 785491 | Banjšice 26 | HŠ 26 | 210 | V |  | V |
| 274. | 785493 | 284010 | Banjšice 4 – 20 | 785492 | 272 | V |  | V |
| 275. | 785494 | 284010 | Banjšice 8 – 12 | 284010 | 235 | V |  | V |
| 276. | 785501 | 284010 | Banjšice – Podlešče | HŠ 80 | 175 | V |  | V |
| 277. | 785502 | 785501 | Banjšice 78 | HŠ 78 | 55 | V |  | V |
| 278. | 785511 | 284010 | Podlešče – Trušnje | 284020 | 449 | V |  | V |
| 279. | 785512 | 284020 | Banjšice 62 | HŠ 62 | 102 | V |  | V |
| 280. | 785513 | 284020 | Trušnje – pokopališče | pokopališče | 141 | V |  | V |
| 281. | 785521 | 284020 | Banjšice – Draga | HŠ 54 | 174 | V |  | V |
| 282. | 785522 | 284020 | Banjšice 58 | HŠ 58 | 23 | V |  | V |
| 283. | 785541 | 787121 | Banjšice – Ošlakarji | HŠ 27 | 482 | V |  | V |
| 284. | 785542 | 787121 | Banjšice – Humarji | HŠ 33 | 234 | V |  | V |
| 285. | 785543 | 785541 | Ošlakarji – Humarji | 785542 | 99 | V |  | V |
| 286. | 785551 | 284030 | Banjšice – Mokrini | HŠ 122 | 472 | V |  | V |
| 287. | 785552 | 284030 | Banjšice 111 – 116 | 785551 | 53 | V |  | V |
| 288. | 785561 | 284030 | Banjšice – Kuščarji | HŠ 121 | 234 | V |  | V |
| 289. | 785562 | 284030 | Banjšice 105 | HŠ 105 | 60 | V |  | V |
| 290. | 785563 | 284030 | Banjšice 97 | HŠ 97 | 89 | V |  | V |
| 291. | 785564 | 284030 | Banjšice 98 | HŠ 98 | 130 | V |  | V |
| 292. | 785565 | 284030 | Banjšice 84 | HŠ 84 | 54 | V |  | V |
| 293. | 785571 | 444 | Šempas 187 | HŠ 187 | 154 | V |  | V |
| 294. | 785671 | 284320 | Gradišče nad Prvačino – Turn | HŠ 97 | 793 | V |  | V |
| 295. | 785672 | 785671 | Gradišče nad Prvačino 53 | HŠ 53 | 77 | V |  | V |
| 296. | 785673 | 785671 | Gradišče nad Prvačino – cerkev | cerkev | 54 | V |  | V |
| 297. | 785674 | 785671 | Gradišče nad Prvačino 76 – 81 | 785671 | 96 | V |  | V |
| 298. | 785675 | 785671 | Gradišče nad Prvačino 83 | HŠ 83 | 94 | V |  | V |
| 299. | 785681 | 284320 | Gradišče nad Prvačino – pokopališče | pokopališče | 186 | V |  | V |
| 300. | 785701 | 785671 | Gradišče nad Prvačino – Hrib | HŠ 95 | 237 | V |  | V |
| 301. | 785711 | 284320 | Gradišče nad Prvačino – Cinkovec | HŠ 6 | 588 | V |  | V |
| 302. | 785721 | 785751 | Grgar – Fobca | HŠ 185 | 1973 | V |  | V |
| 303. | 785722 | 785721 | Grgar 194a | HŠ 194a | 71 | V |  | V |
| 304. | 785723 | 785721 | Grgar 182 | HŠ 182 | 75 | V |  | V |
| 305. | 785731 | 785760 | Grgar – Gorenja vas | razcep | 615 | V |  | V |
| 306. | 785741 | 284110 | Grgar – Zagorje | 284110 | 189 | V |  | V |
| 307. | 785743 | 284110 | Grgar 214 | HŠ 214 | 82 | V |  | V |
| 308. | 785744 | 284110 | Grgar – Brstovnik | HŠ N.H. | 193 | V |  | V |
| 309. | 785745 | 284110 | Grgar 65e | HŠ 65e | 77 | V |  | V |
| 310. | 785751 | 607 | Grgar 49 – 111 | 284010 | 388 | V |  | V |
| 311. | 785752 | 607 | Grgar – za cerkvijo | HŠ 81 | 71 | V |  | V |
| 312. | 785753 | 785752 | Grgar 79a | HŠ 79a | 37 | V |  | V |
| 313. | 785755 | 284010 | Grgar 90 | HŠ 90 | 101 | V |  | V |
| 314. | 785761 | 284010 | Grgar 114 – 127 | 785731 | 337 | V |  | V |
| 315. | 785762 | 284010 | Grgar 162 – 158 | 785761 | 297 | V |  | V |
| 316. | 785763 | 785761 | Grgar – Poncale | HŠ 126 | 432 | V |  | V |
| 317. | 785764 | 785731 | Grgar 156 – 135 | 785731 | 118 | V |  | V |
| 318. | 785765 | 785731 | Grgar 148 | HŠ 148 | 64 | V |  | V |
| 319. | 785766 | 284010 | Grgar 163a | HŠ 163a | 123 | V |  | V |
| 320. | 785767 | 284010 | Grgar 165o | HŠ 165o | 206 | V |  | V |
| 321. | 785771 | 787111 | Bate 72 | HŠ 72 | 30 | V |  | V |
| 322. | 785781 | 284010 | Grgarske Ravne – Baske | HŠ 23 | 2267 | V |  | V |
| 323. | 785782 | 284010 | Grgarske Ravne 42 | HŠ 42 | 53 | V |  | V |
| 324. | 785783 | 284010 | Grgarske Ravne 30 – 41 | 785785 | 77 | V |  | V |
| 325. | 785784 | 284010 | Grgarske Ravne 67 | HŠ 67 | 117 | V |  | V |
| 326. | 785785 | 785784 | Grgarske Ravne 52 | HŠ 52 | 168 | V |  | V |
| 327. | 785786 | 785785 | Grgarske Ravne 57 | HŠ 57 | 98 | V |  | V |
| 328. | 785787 | 785785 | Grgarske Ravne 44 | HŠ 44 | 58 | V |  | V |
| 329. | 785791 | 284030 | Bate – Ježevec | HŠ 47 | 406 | V |  | V |
| 330. | 785792 | 284030 | Bate 38 | HŠ 38 | 60 | V |  | V |
| 331. | 785793 | 284010 | Bate 7 – 17 | 284010 | 188 | V |  | V |
| 332. | 785794 | 785793 | Bate 11a | HŠ 11a | 43 | V |  | V |
| 333. | 785795 | 284010 | Bate – povezava | 284030 | 342 | V |  | V |
| 334. | 785801 | 787111 | Čeferinovšče – Sedevčiči | HŠ 76 | 719 | V |  | V |
| 335. | 785811 | 787111 | Bate – Pičulini | HŠ 59 | 203 | V |  | V |
| 336. | 785821 | 284010 | Grgarske Ravne – Dragovica | HŠ 23 | 1463 | V |  | V |
| 337. | 785822 | 785821 | Dragovica 12 | HŠ 12 | 122 | V |  | V |
| 338. | 785831 | 787101 | Bitež – Baske | HŠ 20 | 1639 | V |  | V |
| 339. | 785841 | 284070 | Kladje – Vetrnik | 420130 | 1986 | V | 1.151 – Tolmin | V |
| 340. | 785851 | 284070 | Kladje – Griva – Grudnica | HŠ 227 | 2410 | V | 2.035 – Tolmin | V |
| 341. | 785861 | 284070 | Lokovec – Gorjupi | HŠ 11 | 597 | V |  | V |
| 342. | 785871 | 284070 | Lokovec – Novo mesto | HŠ 117 | 1840 | V |  | V |
| 343. | 785881 | 284070 | Lokovec 151 | razcep | 1139 | V |  | V |
| 344. | 785891 | 284020 | Banjšice – Bucki | 787121 | 492 | V |  | V |
| 345. | 785892 | 284020 | Banjšice 41 | HŠ 41 | 52 | V |  | V |
| 346. | 785894 | 785891 | Banjšice 51 | HŠ 51 | 39 | V |  | V |
| 347. | 785901 | 609 | Čepovan – Drage | HŠ 99 | 376 | V |  | V |
| 348. | 785911 | 785390 | Turjak – Jazbine | 785920 | 492 | V | 375 – Renče - Vogrsko | V |
| 349. | 785941 | 615 | Ozeljan – Kmetijska zadruga | KZ | 233 | V |  | V |
| 350. | 785951 | 784542 | Vitovlje – cerkev Sv. Marije | parkirišče | 1481 | V |  | V |
| 352. | 785953 | 785951 | Vitovlje 19 | HŠ 19 | 120 | V |  | V |
| 353. | 785961 | 284010 | Lokovec – Mokrin | HŠ 44 | 254 | V |  | V |
| 354. | 785962 | 284010 | Lokovec 90 | razcep | 130 | V |  | V |
| 355. | 785963 | 284010 | Lokovec 48 | razcep | 719 | V |  | V |
| 356. | 785964 | 284070 | Lokovec 94 | razcep | 1478 | V |  | V |
| 357. | 785965 | 284010 | Čepovan 31 | HŠ 31 | 79 | V |  | V |
| 358. | 785971 | 609 | Čepovan – Lokovec | 284070 | 2044 | V |  | V |
| 359. | 785981 | 608 | Trnovo – mimo žage | HŠ 1n | 193 | V |  | V |
| 360. | 785982 | 608 | Trnovo 2a – 1h | 785981 | 240 | V |  | V |
| 361. | 785984 | 785982 | Trnovo 2g – 2m | HŠ 2m | 106 | V |  | V |
| 362. | 785991 | 608 | Trnovo 98a – 98b | 608 | 190 | V |  | V |
| 364. | 786021 | 284320 | Gradišče nad Prvačino – Drvišče | razcep | 304 | V |  | V |
| 365. | 786051 | 444 | Šempas 29 – 50 | 785481 | 129 | V |  | V |
| 366. | 786052 | 444 | Šempas 33m | HŠ 33m | 163 | V |  | V |
| 367. | 786053 | 444 | Šempas 33 – 33a | 786052 | 77 | V |  | V |
| 368. | 786054 | 786052 | Šempas 33f – 88 | 785486 | 185 | V |  | V |
| 556. | 786802 | 784501 | Šempas 42b | p. 5323 | 165 | V |  | V |
| 557. | 786811 | 444 | Šempas 8h | HŠ 8h | 326 | V |  | V |
| 562. | 787021 | 618 | Branik – žel. postaja | HŠ 147 | 398 | V |  | V |
| 563. | 787022 | 787021 | Branik 156 | HŠ 156 | 101 | V |  | V |
| 564. | 787031 | 609 | Čepovan 178 – 174 | 785851 | 1826 | V |  | V |
| 565. | 787033 | 785841 | Lokovec 223 | Razcep | 238 | V |  | V |
| 566. | 787034 | 787033 | Lokovec 219 | HŠ 219 | 221 | V |  | V |
| 567. | 787041 | 1050 | Preserje 5c | HŠ 5c | 69 | V |  | V |
| 568. | 787042 | 1050 | Preserje – Mravljevi | 1050 | 125 | V |  | V |
| 569. | 787043 | 1050 | Preserje 21 | HŠ 21 | 46 | V |  | V |
| 570. | 787044 | 1020 | Preserje – skozi naselje | 1020 | 156 | V |  | V |
| 571. | 787045 | 1020 | Preserje 55 | HŠ 55 | 60 | V |  | V |
| 572. | 787046 | 1020 | Preserje 75 | HŠ 75 | 174 | V |  | V |
| 586. | 787101 | 284010 | Grgarske Ravne – Grgar | 284010 | 2419 | V |  | IV |
| 587. | 787102 | 787101 | Grgarske Ravne 9 | HŠ 9 | 107 | V |  | V |
| 588. | 787103 | 787101 | Grgarske Ravne 15 – 16 | 284010 | 871 | V |  | V |
| 589. | 787104 | 787101 | Grgar 180 | HŠ 180 | 27 | V |  | V |
| 590. | 787105 | 787101 | Grgar 173 | HŠ 173 | 76 | V |  | V |
| 591. | 787106 | 787105 | Grgar 171a | HŠ 171a | 74 | V |  | V |
| 592. | 787111 | 284030 | Bate – Podlaka – Madoni | HŠ 52 | 1906 | V |  | IV |
| 593. | 787121 | 284010 | Banjšice – Lohke – Mrcinje | 284020 | 1572 | V |  | IV |
| 594. | 787131 | 608 | Trnovo – Voglarji | 785161 | 4301 | V |  | IV |
| 595. | 787141 | 785481 | Šempas – Ozeljan | 787151 | 1804 | V |  | IV |
| 596. | 787151 | 444 | Otava – Ozeljan – Tri hiše | 444 | 1882 | V |  | IV |
| 597. | 787161 | 444 | Osek – Vitovlje | 444 | 1380 | V |  | IV |
| 598. | 787171 | 284230 | Stara Gora – Rožna Dolina | 286431 | 3012 | V |  | IV |
| 599. | 787172 | 787171 | Liskur 25 – 27 | HŠ 27 | 107 | V |  | V |
| 600. | 787173 | 787171 | Liskur 29 | HŠ 29 | 34 | V |  | V |
| 601. | 787181 | 204 | Prvačina – Draga | 204 | 2343 | V |  | IV |
| 602. | 787182 | 787181 | Prvačina 60a – 71 | 204 | 242 | V |  | V |
| 603. | 787191 | 284110 | Ravnica – Sleme | 608 | 676 | V |  | V |
| 604. | 787201 | 444 | Parkovšče – cesta na deponijo | gozdna c. | 1122 | V |  | V |
| V…vsa vozila, P…pešci | | | | **SKUPAJ:** | **171.962** |  |  |  |

**IV. Nekategorizirane ceste v občasnem letnem vzdrževanju so:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Številka** | **Začetek** | **Potek odseka** | **Konec** | **Dolžina odseka** | **Namen uporabe** | **Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]** | **Prioriteta ZS** |
| **odseka** | **Odseka** | **Odseka** | **v občini [m]** |
| 1. |  | R3 607/5723 | Fobški kal - Madoni | LC 284043 | 3188 | V |  | VI |
| 2. |  | LC 284101 | Preški vrh - Grgar | JP 785731 | 2420 | V |  | VI |
| 3. |  | R3 608/106 | "Kramarca" | Pod Škabrijelom 51 | 950 | V |  | VI |
| V…vsa vozila, P…pešci | | | | **SKUPAJ:** | **6.558** |  |  |  |

**V. NEKATEGORIZIRANE CESTE – samo zimska služba (letno vzdrževanje na teh cestah ni predmet koncesije in se izvaja v okviru pristojne krajevne skupnosti)**

**cca** **120 km**

**VI. PLOČNIKI ob državnih cestah v naseljih in ob občinskih javnih cestah :**

**Dornberk, Branik, Prvačina, Šempas, Ozeljan, Grgar, Trnovo:**

**cca 3.500 m**

# **3. LOKALNE CESTE**

**Odvodnjavanje vozišč ter varovalnega pasu** je ključnega pomena za ohranitev kvalitete ter obstojnosti vozišč.

Sprotna sanacija poškodovanih elementov odvodnje, čiščenje zasutih jarkov ter pretočnosti prepustov prispevajo k boljši ohranitvi vozišč in cestnih elementov, kar predstavlja tudi preprečitev kasnejših velikih sanacij.

Glede na trenutno stanje vozišč in razpoložljiva sredstva so predvidene naslednje aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **skupaj** |
|  |  |  |  |  |
| Čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,3 m3/m komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem | m | 420,00 | 15,20 | 6.384,00 |
| Čiščenje jarkov - strojno od 0,3 do 0,5 m3/m komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem | m | 170,00 | 19,10 | 3.247,00 |
| Izkop zasutih jarkov - strojno (0,5-0,75 m3/m) komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem | m3 | 35,00 | 29,10 | 1.018,50 |
| Čiščenje koritnic, muld in kanalet ročno | m | 1.500,00 | 0,81 | 1.215,00 |
| Čiščenje revizijskih jaškov - ročno | kos | 5,00 | 39,09 | 195,45 |
| Čiščenje propustov do Ø 600 - strojno komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem | m | 70,00 | 35,40 | 2.478,00 |
| Zamenjava pokrova jaška pravokotnega izven vozišča | kos | 3,00 | 290,15 | 870,45 |
| Pokrov betonski 80/80 | kos | 3,00 | 58,50 | 175,50 |
| Zamenjava pokrova jaška okroglega | kos | 5,00 | 280,10 | 1.400,50 |
| Pokrov 25 ton fi 60 | kos | 3,00 | 146,61 | 439,83 |
| Pokrov 40 ton FI 60 | kos | 2,00 | 237,62 | 475,24 |
| Režijska dela: |  |  |  |  |
| Vzdrževalec cest | ura | 80,00 | 18,35 | 1.468,00 |
| Zidar | ura | 10,00 | 21,17 | 211,70 |
| Poltovorno vozilo | ura | 30,00 | 38,52 | 1.155,60 |
| Traktor nad 66 kW | ura | 5,00 | 63,2 | 316,00 |
| Mini bager nad 4,5 t | ura | 10,00 | 40,56 | 405,60 |
| Rovokopač | ura | 15,00 | 53,57 | 803,55 |
| Rovokopač z mešalcem | ura | 4,00 | 63,09 | 252,36 |
| Betonska cev fi 40 cm | kos | 5,00 | 22,3 | 111,50 |
| Betonska cev fi 60 cm | kos | 5,00 | 31,46 | 157,30 |
| Gramoz za beton frakcije 0-16 | m3 | 15,00 | 36,88 | 553,20 |
| cement | t | 2,00 | 190 | 380,00 |
| Gramoz za bankine (agregat 0/32) | t | 20,00 | 14,92 | 298,40 |
| Motorna žaga | ura | 10,00 | 4,12 | 41,20 |
| Tovorno vozilo 6ton | ura | 5,00 | 46,8 | 234,00 |
| Tovorno vozilo 10 - 12 ton | ura | 15,00 | 70,05 | 1.050,75 |
| Tovorno vozilo 12 - 15 ton | ura | 15,00 | 72,35 | 1.085,25 |
| Vibracijsko nabijalo - žaba | ura | 10,00 | 20,1 | 201,00 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **26.624,88** |

**Čiščenje vozišča** s pometanjem ali sesanjem se izvaja po potrebi in izredno ob nepričakovanih dogodkih ter plansko po končani zimski službi in dodatno 1x letno v posameznih naseljih, kjer nastane večja nesnaga.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **Enota** | **količina** | **cena/enoto** | **skupaj** |
|  |  |  |  |  |
| Čiščenje vozišča - strojno s sesanjem | m2 | 37.000,0 | 0,057 | 2.109,00 |
| Čiščenje vozišča - strojno brez sesanja | m2 | 70.000,0 | 0,052 | 3.640,00 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **5.749,00** |

**Košnja trave in obrezovanje rastlinja** je odvisno od vremenskih razmer. Predvidena je dvakratna košnja na vseh lokalnih cestah. Obsekovanje rastlinja je pomembno za doseganje preglednosti ter doseganje svetlega profila na cestah. Zaradi pomanjkanja sredstev, se zaraščenost ob voziščih povečuje, prav tako se v obcestnih jarkih nabira grmičevje, ki onemogoča pretočnost meteornih voda.

Na področjih kjer prevladujejo težje snežne razmere, je obsekovanje nujno izvesti tudi zaradi tega, ker polomljeno vejevje na cestišču povzroča dodatne ovire v prometu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **Skupaj** |
|  |  |  |  |  |
| Strojna košnja obcestnih pasov komplet z varovanjem in spremljajočo ročno košnjo | m2 | 578.000,0 | 0,155 | 89.590,00 |
| Režijska dela: |  |  |  |  |
| Obrezovanje rastlinja - traktor škarje | ura | 70,00 | 72,42 | 5.069,40 |
| Poltovorno vozilo | ura | 30,00 | 38,52 | 1.155,60 |
| Cestar | ura | 150,00 | 18,35 | 2.752,50 |
| Motorna žaga | ura | 20,00 | 4,12 | 82,40 |
| Motorna žaga višinska (teleskop) | ura | 5,00 | 6,98 | 34,90 |
| Kosilnica nahrbtna | ura | 20,00 | 4,76 | 95,20 |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **98.780,00** |

**Obnova bankin**, kjer so visoke in preprečujejo odtekanje vode z vozišča, so eden glavnih razlogov njihovih poškodb. Zato je ob deževju potrebno vedno omogočiti vodi, da po najkrajši poti odteče z vozišča v odtočne kanale. Tudi v tem letu bomo na odsekih cest, kjer so stalne težave z odtekanjem vode in »spodjedanjem bankin«, izvajali sanacije za trajno rešitev teh problemov.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **Enota** | **količina** | **cena/enota** | **Skupaj** |
| Popravilo bankin - strojno komplet s spremljajočimi deli in varovanjem -gramoz posebej | m2 | 715,00 | 3,05 | 2.180,75 |
| Popravilo bankin - ročno | m2 | 500,00 | 3,59 | 1.795,00 |
| Gramoz za bankine brez prevoza | tona | 120,00 | 14,92 | 1.790,40 |
| Tovorno vozilo 8 - 10 ton | ura | 50,00 | 68,13 | 3.406,50 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **9.172,65** |

**Intervencijski ukrepi za zagotavljanje varnosti in prevoznosti cest**

Za zagotovitev prevoznosti ob elementarnih dogodkih in prometnih nesrečah je organizirana dežurna služba, ki se po koncesijski pogodbi obračuna v pavšalnem znesku in se izvaja celo leto z nalogo, da odpravlja pomanjkljivosti ob nezgodi ali elementarju in izvede zavarovanje nezgodnega dogodka.

Pravočasni odziv, omogoča preprečevanje nastanka večje škode na voziščih ter zagotavlja varen promet.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **Enota** | **količina** | **cena/enota** | **skupaj** |
| Vzdrževalec cest | ura | 150,00 | 18,35 | 2.752,50 |
| Poltovorno vozilo | ura | 50,00 | 38,52 | 1.926,00 |
| Rovokopač nad 75 KW | ura | 40,00 | 53,57 | 2.142,80 |
| Tovorno vozilo 6 ton | ura | 20,00 | 46,80 | 936,00 |
| Tovorno vozilo 8 - 10 ton | ura | 40,00 | 68,13 | 2.725,20 |
| Bager gumi | ura | 5,00 | 67,38 | 336,90 |
| Avtodvigalo 25 t | ura | 3,00 | 95,65 | 286,95 |
| Dvigalo s košaro | ura | 3,00 | 42,25 | 126,75 |
| Absorber | kg | 50,00 | 1,76 | 88,00 |
| Najemnina prometnih znakov | Kd/dan | 60,00 | 0,73 | 43,80 |
| Semafor | par/dan | 10,00 | 65,52 | 655,20 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **12.020,10** |

**Krpanje vozišč z asfaltom in popravilo makadamskih vozišč** sta naslednji aktivnosti, ki sta pomembni v sklopu del za zagotovitev varnega prometa.

Pomembno je, da se na voziščih z dobro vozno površino sanirajo udarne jame kvalitetno in takoj, na asfaltnih površinah, ki so močno poškodovane, pa se izvaja krpanje s hladno ali vročo asfaltno zmesjo, dokler je to delo še ekonomsko upravičeno.

Gramoziranje makadamskih vozišč se izvede enkrat letno, razen, če je to potrebno večkrat zaradi vremenskih razmer. Vdore vode na vozišče se mora sproti sanirati, da se prepreči večje poškodbe voznih površin.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **Enota** | **količina** | **cena/enota** | **skupaj** |
| Krpanje udarnih jam s hladno maso ročno | ton | 7,00 | 541,91 | 3.793,37 |
| Krpanje udarnih jam z asfaltom | ton | 15,00 | 319,10 | 4.786,50 |
| Krpanje udarnih jam z asfaltom brez obseka robov | ton | 20,00 | 273,60 | 5.472,00 |
| Krpanje gramoznih vozišč - strojno | m2 | 5.600,00 | 0,23 | 1.288,00 |
| Krpanje gramoznih vozišč - ročno | m2 | 400,00 | 0,26 | 104,00 |
| Gramoziranje makadamskih vozišč | m2 | 4.000,00 | 1,86 | 7.440,00 |
| Gramoz za makadamsko vozišče brez prevoza | ton | 350,00 | 17,17 | 6.009,50 |
| Tovorno vozilo 12 - 15 ton | ura | 90,00 | 72,35 | 6.511,50 |
| Rezkar | ura | 4,00 | 219,49 | 877,96 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **36.282,83** |

**Manjša popravila zidov, prepustov ter voziščnih elementov** in nadomestitev dotrajanih in poškodovanih odbojnih ograjse izvaja v okviru razpoložljivih sredstev v sklopu rednega vzdrževanja. Za potrebe po večjih sanacijah, za katera so potrebna večja finančna sredstva pa se posebej obvešča koncendenta z dopisi oziroma z elektronsko pošto.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **Enota** | **količina** | **cena/enota** | **Skupaj** |
| Postavitev nove varnostne ograje - zabita | m | 100,00 | 55,30 | 5.530,00 |
| Postavitev nove varnostne ograje na zidu z vijaki | m | 50,00 | 57,12 | 2.856,00 |
| Montaža zaključnice - fajfa | kos | 6,00 | 70,68 | 424,08 |
| Montaža zaključnice - 4m | kos | 4,00 | 302,14 | 1.208,56 |
| cestar | ura | 100,00 | 18,35 | 1.835,00 |
| KV delavec | ura | 100,00 | 21,17 | 2.117,00 |
| Poltovorno vozilo | ura | 40,00 | 38,52 | 1.540,80 |
| Rovokopač nad 66Kw s priključki | ura | 16,00 | 63,09 | 1.009,44 |
| Beton za zidove, vezi..MB 25 | m3 | 15,00 | 108 | 1.620,00 |
| Les za opaž (lahko II.klasa, lahko smreka) | m3 | 5,00 | 317,9 | 1.589,50 |
| Ročni valjar | ura | 10,00 | 39 | 390,00 |
| Stroj za rezanje asfalta | ura | 5,00 | 28,3 | 141,50 |
| Agregat za proizvodnjo el. energije | ura | 5,00 | 7,93 | 39,65 |
| Kompresor z rušilnim kladivom | ura | 5,00 | 28,98 | 144,90 |
| Zamenjava cestnega robnika do 5m | m | 5,00 | 29,87 | 149,35 |
| Kamen za poravilo zidov - sortiran kamen | m3 | 20,00 | 32,9 | 658,00 |
| Kamniti material za skalomet | m3 | 30,00 | 31,1 | 933,00 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **22.186,78** |

**Signalizacija na lokalnih cestah** – vertikalna, horizontalna in smerniki, mora biti postavljena po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS št. 99 z dne 21.12.2015), da je zagotovljena vidnost ter njena funkcionalnost.

Poškodovano obstoječo signalizacijo je potrebno redno obnavljati. O potrebi po dopolnitvi signalizacije pa se posebej obvešča koncendenta z dopisi oziroma z elektronsko pošto saj dopolnitev signalizacije ni zajeta v koncesiji.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enoto** | **Skupaj** |
| **Vertikalna signalizacija** |  |  |  |  |
| Postavitev smernikov - strojno | kos | 100 | 21,06 | 2.106,00 |
| Menjava droga z enim prometnim znakom | kos | 10 | 111,18 | 1.111,80 |
| Menjava znaka brez droga | kos | 10 | 115,32 | 1.153,20 |
| Menjava ogledala brez droga | kos | 2 | 624,00 | 1.248,00 |
| **Talna signalizacija** |  |  |  |  |
| Rezkanje -odstranitev talnih označb | m2 | 10,00 | 13,52 | 135,20 |
| Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina 12 cm - prekinjena črta | m1 | 5.100,00 | 3,19 | 16.269,00 |
| Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mm, površina označbe nad 1,5 m2 (V-38, V-16.2 - ŠOLA) | kos | 4,00 | 152,32 | 609,28 |
| Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mm, avtobusno postalališče - BUS komplet | kd | 5,00 | 157,50 | 787,50 |
| Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov - prehodi za pešce, stop črte, puščice in šrafure | m2 | 50,00 | 18,00 | 900,00 |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **24.319,98** |

**Planirani stroški za RV LC brez DDV skupaj 235.136,22 €**

**DDV 9,5 % 2.279,36 €**

**DDV 22 % 46.451,44 €**

**Skupaj z DDV: 283.867,03 €**

# **4. JAVNE POTI**

Za vzdrževanje javnih poti velja podobno kot smo navedli pri lokalnih cestah, le da je pri javnih poteh zaradi ranga cest obseg del praviloma nekoliko manjši. Pri spremljanju problematike stanja na cestah, potreb po vzdrževanju in spremljanju del sodelujejo tudi predstavniki krajevnih skupnosti, ki sporočajo morebitna odstopanja od dogovorjenega. Redna vzdrževalna dela bodo potekala sprotno v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest ter razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. Poleg ostalih tekočih zadev bo poudarek na urejanju odvodnje, krpanju vozišč in obsekavanju zaraslih brežin z grmičevjem in manjšimi drevesi.

**Odvodnjavanje vozišč in varovalnega** **pasu** je ključnega pomena za ohranitev kvalitete vozišč. S pravočasno sanacijo poškodovanih elementov bomo preprečili razširitev poškodb.

Redno vzdrževanje odvodnjavanja ter sanacija poškodovanih elementov odvodnje, bosta pripomogla k boljšemu stanju na predmetnih cestah.

Glede na trenutno stanje vozišč in razpoložljiva sredstva predvidevamo naslednje letne aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **skupaj** |
| Čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,3 m3/m komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem | m | 350,00 | 15,200 | 5.320,00 |
| Čiščenje jarkov - strojno od 0,3 do 0,5 m3/m komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem | m | 170,00 | 19,100 | 3.247,00 |
| Izkop zasutih jarkov - strojno (0,5-0,75 m3/m) komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem | m3 | 60,00 | 29,100 | 1.746,00 |
| Čiščenje koritnic, muld in kanalet ročno | m | 1.300,00 | 0,810 | 1.053,00 |
| Čiščenje revizijskih jaškov - ročno | kos | 5,00 | 39,090 | 195,45 |
| Čiščenje propustov do Ø 600 - strojno komplet z vsemi spremljajočimi deli in varovanjem | m | 40,00 | 35,400 | 1.416,00 |
| Zamenjava pokrova jaška pravokotnega izven vozišča | kos | 3,00 | 290,150 | 870,45 |
| Pokrov betonski 80/80 | kos | 3,00 | 58,500 | 175,50 |
| Zamenjava pokrova jaška okroglega | kos | 6,00 | 280,100 | 1.680,60 |
| Pokrov 25 ton fi 60 | kos | 3,00 | 146,610 | 439,83 |
| Pokrov 40 ton FI 60 | kos | 3,00 | 237,620 | 712,86 |
| Režijska dela: |  |  |  |  |
| Vzdrževalec cest | ura | 120,00 | 18,35 | 2.202,00 |
| Zidar | ura | 25,00 | 21,17 | 529,25 |
| Poltovorno vozilo | ura | 30,00 | 38,52 | 1.155,60 |
| Traktor nad 66 kW | ura | 15,00 | 63,2 | 948,00 |
| Mini bager nad 4,5 t | ura | 10,00 | 40,56 | 405,60 |
| Rovokopač | ura | 10,00 | 53,57 | 535,70 |
| Rvokopač z mešalcem | ura | 10,00 | 63,09 | 630,90 |
| Betonska cev fi 40 cm | kos | 20,00 | 22,3 | 446,00 |
| Betonska cev fi 60 cm | kos | 20,00 | 31,46 | 629,20 |
| Gramoz za beton frakcije 0-16 | m3 | 30,00 | 36,88 | 1.106,40 |
| cement | t | 6,00 | 190 | 1.140,00 |
| Gramoz za bankine (agregat 0/32) | t | 15,00 | 14,92 | 223,80 |
| Motorna žaga | ura | 20,00 | 4,12 | 82,40 |
| Tovorno vozilo 6ton | ura | 15,00 | 46,8 | 702,00 |
| Tovorno vozilo 10 - 12 ton | ura | 15,00 | 70,05 | 1.050,75 |
| Tovorno vozilo 12 - 15 ton | ura | 15,00 | 72,35 | 1.085,25 |
| Vibracijsko nabijalo - žaba | ura | 10,00 | 20,1 | 201,00 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **29.930,54** |

**Čiščenje vozišč** s pometanjem ali sesanjem se izvaja po potrebi in sicer izredno ob nepričakovanih dogodkih, ter plansko po končani zimski službi oziroma skozi posamezna naselja 1 x letno.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enoto** | **Skupaj** |
| Čiščenje vozišča - strojno s sesanjem | m2 | 70.000,0 | 0,057 | 3.990,00 |
| Čiščenje vozišča - strojno brez sesanja | m2 | 190.000,0 | 0,052 | 9.880,00 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **13.870,00** |

**Košnja trave in obrezovanje rastlinja** je odvisno od vremenskih razmer vendar je po izkušnjah predvideno 1-2x košnja na javnih poteh.

Obsekovanje rastlinja je pomembno za doseganje preglednosti ter doseganje svetlega profila na cestah. V okviru razpoložljivih sredstev bodo izvedene naslednje aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **Skupaj** |
| Strojna košnja obcestnih pasov komplet z varovanjem in spremljajočo ročno košnjo | m2 | 610.000,0 | 0,155 | 94.550,00 |
| Režijska dela: |  |  |  |  |
| Obrezovanje rastlinja - traktor škarje | ura | 40,00 | 72,42 | 2.896,80 |
| Poltovorno vozilo | ura | 30,00 | 38,52 | 1.155,60 |
| Cestar | ura | 150,00 | 18,35 | 2.752,50 |
| Motorna žaga | ura | 20,00 | 4,12 | 82,40 |
| Motorna žaga višinska (teleskop) | ura | 5,00 | 6,98 | 34,90 |
| Kosilnica nahrbtna | ura | 20,00 | 4,76 | 95,20 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **101.567,40** |

**Obnova bankin**, ki so visoke in preprečujejo odtekanje vode z vozišča, so eden izmed glavnih razlogov njihovih poškodb. Zato je ob deževju potrebno vedno omogočiti vodi, da po najkrajši poti odteče iz vozišča v odtočne kanale.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enoto** | **Skupaj** |
| Popravilo bankin - strojno komplet s spremljajočimi deli in varovanjem -gramoz posebej | m2 | 900,00 | 3,050 | 2.745,00 |
| Popravilo bankin - ročno | m2 | 150,00 | 3,590 | 538,50 |
| Gramoz za bankine brez prevoza | tona | 120,00 | 14,920 | 1.790,40 |
| Tovorno vozilo 8 - 10 ton | ura | 50,00 | 68,130 | 3.406,50 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **8.480,40** |

**Intervencijski ukrepi za zagotavljanje varnosti in prevoznosti cest**

Za zagotovitev prevoznosti ob elementarnih dogodkih ter prometnih nesrečah je organizirana dežurna služba, ki se v skladu s koncesijsko pogodbo obračuna v pavšalnem znesku.

Takojšnji odziv, omogoča preprečevanje nastanka večje škode na voziščih ter zagotavlja varen promet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **Skupaj** |
| Vzdrževalec cest | ura | 100,00 | 18,35 | 1.835,00 |
| Poltovorno vozilo | ura | 30,00 | 38,52 | 1.155,60 |
| Rovokopač nad 75 KW | ura | 40,00 | 53,57 | 2.142,80 |
| Tovorno vozilo 6 ton | ura | 20,00 | 46,80 | 936,00 |
| Tovorno vozilo 8 - 10 ton | ura | 40,00 | 68,13 | 2.725,20 |
| Bager gumi | ura | 5,00 | 67,38 | 336,90 |
| Avtodvigalo 25 t | ura | 3,00 | 95,65 | 286,95 |
| Dvigalo s košaro | ura | 3,00 | 42,25 | 126,75 |
| Absorber | kg | 50,00 | 1,76 | 88,00 |
| Najemnina prometnih znakov | Kd/dan | 60,00 | 0,73 | 43,80 |
| Semafor | par/dan | 10,00 | 65,52 | 655,20 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **10.332,20** |

**Krpanje vozišč z asfaltom in popravilo makadamskih vozišč** sta naslednji dejavnosti, ki sta pomembni v sklopu del za zagotovitev varnega prometa.

Krpanje asfaltnega vozišča, ki je močno poškodovano, se izvaja s hladno ali vročo asfaltno zmesjo, dokler je to delo še ekonomsko upravičeno. V naslednji fazi se preide na krpanje večjih površin v okviru razpoložljivih sredstev.

Za makadamska vozišča je predvideno vzdrževanje v spodaj navedenem obsegu, ob nastopu udarnih jam pa ročno krpanje z navozom materiala.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **Skupaj** |
| Krpanje udarnih jam s hladno maso ročno | ton | 5,00 | 541,910 | 2.709,55 |
| Krpanje udarnih jam z asfaltom | ton | 25,00 | 319,100 | 7.977,50 |
| Krpanje udarnih jam z asfaltom brez obseka robov | ton | 30,00 | 273,600 | 8.208,00 |
| Krpanje gramoznih vozišč - strojno | m2 | 5.700,00 | 0,230 | 1.311,00 |
| Krpanje gramoznih vozišč - ročno | m2 | 600,00 | 0,260 | 156,00 |
| Gramoziranje makadamskih vozišč | m2 | 3.500,00 | 1,860 | 6.510,00 |
| Gramoz za makadamsko vozišče brez prevoza | ton | 200,00 | 17,170 | 3.434,00 |
| Tovorno vozilo 12 - 15 ton | ura | 90,00 | 72,350 | 6.511,50 |
| Rezkar | ura | 6,00 | 219,490 | 1.316,94 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **38.134,49** |

**Manjša popravila zidov, propustov ter voziščnih elementov in nadomestitev odbojnih ograj**

Tudi v letošnjem letu so predvidena le manjša popravila..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **Skupaj** |
| Postavitev nove varnostne ograje - zabita | m | 100,00 | 55,30 | 5.530,00 |
| Postavitev nove varnostne ograje na zidu z vijaki | m | 50,00 | 57,12 | 2.856,00 |
| Montaža zaključnice - fajfa | kos | 6,00 | 70,68 | 424,08 |
| Montaža zaključnice - 4m | kos | 4,00 | 302,14 | 1.208,56 |
| cestar | ura | 100,00 | 18,35 | 1.835,00 |
| KV delavec | ura | 100,00 | 21,17 | 2.117,00 |
| Poltovorno vozilo | ura | 40,00 | 38,52 | 1.540,80 |
| Rovokopač nad 66Kw s priključki | ura | 16,00 | 63,09 | 1.009,44 |
| Beton za zidove, vezi..MB 25 | m3 | 15,00 | 108 | 1.620,00 |
| Les za opaž (lahko II.klasa, lahko smreka) | m3 | 5,00 | 317,9 | 1.589,50 |
| Ročni valjar | ura | 10,00 | 39 | 390,00 |
| Stroj za rezanje asfalta | ura | 5,00 | 28,3 | 141,50 |
| Agregat za proizvodnjo el. energije | ura | 5,00 | 7,93 | 39,65 |
| Kompresor z rušilnim kladivom | ura | 5,00 | 28,98 | 144,90 |
| Zamenjava cestnega robnika do 5m | m | 5,00 | 29,87 | 149,35 |
| Kamen za poravilo zidov - sortiran kamen | m3 | 20,00 | 32,9 | 658,00 |
| Kamniti material za skalomet | m3 | 30,00 | 31,1 | 933,00 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **22.186,78** |

**Signalizacija na javnih poteh** – vertikalna in horizontalna, mora biti urejena tako, da je zagotovljena njena vidnost in funkcionalnost ter mora biti postavljena po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS št. 99 z dne 21.12.2015).

Poškodovano obstoječo signalizacijo je potrebno redno obnavljati.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **Skupaj** |
| **Vertikalna signalizacija** |  |  |  |  |
| Postavitev smernikov - strojno | kos | 100 | 21,06 | 2.106,00 |
| Menjava droga z enim prometnim znakom | kos | 10 | 111,18 | 1.111,80 |
| Menjava znaka brez droga | kos | 10 | 115,32 | 1.153,20 |
| Menjava ogledala brez droga | kos | 2 | 624 | 1.248,00 |
| **Talna signalizacija** |  |  |  |  |
| Rezkanje -odstranitev talnih označb | m2 | 10,00 | 13,520 | 135,20 |
| Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina 12 cm - prekinjena črta | m1 | 1.000,00 | 3,190 | 3.190,00 |
| Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mm, površina označbe nad 1,5 m2 (V-38, V-16.2 - ŠOLA) | kos | 4,00 | 152,320 | 609,28 |
| Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250mm, avtobusno postalališče - BUS komplet | kd | 5,00 | 157,500 | 787,50 |
| Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov - prehodi za pešce, stop črte, puščice in šrafure | m2 | 50,00 | 18,000 | 900,00 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **11.240,98** |

**Planirani stroški za RV JP brez DDV skupaj 235.742,79 €**

**DDV 9,5 % 2.642,49 €**

**DDV 22 % 45.743,96 €**

**Skupaj z DDV: 284.129,24 €**

# **5. NEKATEGORIZIRANE CESTE IN PLOČNIKI**

Za vzdrževanje nekategoriziranih cest v glavnem skrbijo krajevne skupnosti, zato so v planu zajeta le najnujnejša oz. intervencijska dela, da se omogoči varnost voznikov in pešcev. Pri spremljanju problematike stanja na cestah, potreb po vzdrževanju in spremljanju del sodelujejo tudi predstavniki krajevnih skupnosti, ki sporočajo morebitna odstopanja od dogovorjenega.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **Skupaj** |
| **Odvodnjavanje vozišč in varovalnega pasu** |  |  |  |  |
| Čiščenje revizijskih jaškov - ročno | kos | 1,0 | 39,09 | 39,09 |
| Zamenjava pokrova jaška pravokotnega izven vozišča | kos | 1,0 | 290,15 | 290,15 |
| Pokrov betonski 80/80 | kos | 1,0 | 58,50 | 58,50 |
| Zamenjava pokrova jaška okroglega | kos | 1,0 | 280,10 | 280,10 |
| Režijska dela: |  |  |  |  |
| Vzdrževalec cest | ura | 2,0 | 18,35 | 36,70 |
| Zidar | ura | 1,0 | 21,17 | 21,17 |
| Poltovorno vozilo | ura | 2,0 | 38,52 | 77,04 |
| Rovokopač | ura | 1,0 | 53,57 | 53,57 |
| Rovokopač z mešalcem | ura | 1,0 | 63,09 | 63,09 |
| Gramoz za beton frakcije 0-16 | m3 | 0,5 | 36,88 | 18,44 |
| Cement | t | 0,5 | 190,00 | 95,00 |
| Motorna žaga | ura | 1,0 | 4,12 | 4,12 |
| Tovorno vozilo 6 ton | ura | 1,0 | 46,80 | 46,80 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **1.083,77** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enoto** | **skupaj** |
| **Čiščenje pločnika** |  |  |  |  |
| Čiščenje pločnika - strojno s sesanjem | m2 | 960,0 | 0,057 | 54,72 |
| Poltovorno vozilo | ura | 2,0 | 38,52 | 77,04 |
| Cestar | ura | 24,0 | 18,35 | 440,40 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **572,16** |
|  |  |  |  |  |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **skupaj** |
| **Košnja trave in obrezovanje rastlinja** |  |  |  |  |
| Strojna košnja obcestnih pasov komplet z varovanjem in spremljajočo ročno košnjo | m2 | 620,00 | 0,155 | 96,10 |
| Režijska dela: |  |  |  |  |
| Obrezovanje rastlinja - traktor škarje | ura | 4,00 | 72,42 | 289,68 |
| Poltovorno vozilo | ura | 2,00 | 38,52 | 77,04 |
| Cestar | ura | 4,00 | 18,35 | 73,40 |
| Motorna žaga | ura | 1,00 | 4,12 | 4,12 |
| Motorna žaga višinska (teleskop) | ura | 1,00 | 6,98 | 6,98 |
| Kosilnica nahrbtna | ura | 4,00 | 4,76 | 19,04 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **566,36** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enoto** | **Skupaj** |
| **Obnova bankin** |  |  |  |  |
| Popravilo bankin - ročno | m2 | 20,00 | 3,05 | 61,00 |
| Gramoz za bankine brez prevoza | tona | 2,00 | 14,92 | 29,84 |
| Tovorno vozilo 8 - 10 ton | ura | 2,00 | 68,13 | 136,26 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **227,10** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **skupaj** |
| **Intervencijski ukrepi za zagotavljanje varnosti in prevoznosti cest** |  |  |  |  |
| Vzdrževalec cest | ura | 2,00 | 18,35 | 36,70 |
| Poltovorno vozilo | ura | 1,00 | 38,52 | 38,52 |
| Rovokopač nad 75 KW | ura | 1,00 | 53,57 | 53,57 |
| Tovorno vozilo 6 ton | ura | 1,00 | 46,80 | 46,80 |
| Absorber | kg | 20,00 | 1,76 | 35,20 |
| Najemnina prometnih znakov | Kd/dan | 4,00 | 0,73 | 2,92 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **213,71** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **skupaj** |
| **Krpanje pločnikov z asfaltom in popravilo makadamskih vozišč** |  |  |  |  |
| Krpanje udarnih jam s hladno maso | ton | 0,50 | 541,91 | 270,96 |
| Krpanje udarnih jam z asfaltom | ton | 0,00 | 319,10 | 0,00 |
| Krpanje udarnih jam z asfaltom brez obseka robov | ton | 0,50 | 273,60 | 136,80 |
| Krpanje gramoznih vozišč - strojno | m2 | 1800,00 | 0,23 | 414,00 |
| Krpanje gramoznih vozišč - ročno | m2 | 60,00 | 0,26 | 15,60 |
| Gramoziranje makadamskih vozišč | m2 | 180,00 | 1,86 | 334,80 |
| Gramoz za makadamsko vozišče brez prevoza | ton | 25,00 | 17,17 | 429,25 |
| Tovorno vozilo 12 - 15 ton | ura | 4,00 | 72,35 | 289,40 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **1.890,81** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **skupaj** |
| **Manjša popravila zidov** |  |  |  |  |
| Cestar | ura | 4,00 | 18,35 | 73,40 |
| KV delavec | ura | 4,00 | 21,17 | 84,68 |
| Poltovorno vozilo | ura | 2,00 | 38,52 | 77,04 |
| Rovokopač nad 66KW s priključki | ura | 1,00 | 63,09 | 63,09 |
| Beton za zidove, vezi..MB 25 | m3 | 0,50 | 108,00 | 54,00 |
| Les za opaž (lahko II.klasa, lahko smreka) | m3 | 0,50 | 317,90 | 158,95 |
| Ročni valjar | ura | 1,00 | 39,00 | 39,00 |
| Stroj za rezanje asfalta | ura | 0,00 | 28,30 | 0,00 |
| Agregat za proizv. elek. energije | ura | 0,00 | 7,93 | 0,00 |
| Kompresor z rušilnim kladivom | ura | 0,00 | 28,98 | 0,00 |
| Zamenjava cestnega robnika do 5m1 | m | 2,00 | 29,87 | 59,74 |
| Kamen za popravilo zidov - sortiran kamen (brez dela) | m3 | 0,50 | 32,90 | 16,45 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **626,35** |

**Planirani stroški za RV nekategorizirane ceste in pločnike brez DDV skupaj 5.180,26 €**

**DDV 9,5 % 113,15 €**

**DDV 22 % 877,62 €**

**Skupaj z DDV: 6.171,03 €**

**Rekapitulacija rednega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti, nekategoriziranih cest in pločnikov na območju MONG izven mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Skupaj z DDV** |
| **RV lokalnih cest** | **283.867,03 €** |
| **RV javnih poti** | **284.129,24 €** |
| **RV nekategorizirane ceste in pločniki** | **6.171,03 €** |
| **SKUPAJ** | **574.167,29 €** |

# **6. ZIMSKA SLUŽBA**

Zimska služba je dejavnost, na katero se mora koncesionar posebej pripraviti.

Po predhodni izdelavi letnega plana zimske službe, ki ga pošlje koncesionar koncendentu v potrditev, je potrebna nabava posipnih materialov, s katero se zagotavlja prevoznost cest v zimskem času.

Hkrati poteka nabava snežnih kolov, katere se postavlja na višje ležečih cestah, kjer se pričakuje večje količine snega.

Običajno se snežne kole postavi konec oktobra, dokler cestni pas še ni zamrznjen.

Zimska služba prične delovati z obveščanjem in dežurstvom v trenutku, ko vremenske napovedi in stanje vozne površine ne zagotavljajo več normalnih pogojev.

Vrednost izvedenih del je odvisna vremenskih neprilik, ki nastanejo tekom zime. Glede na večletne izkušnje je predvideno pet mesečno izvajanje zimske službe (november – marec).

Plan zajema tudi nekategorizirane ceste, ki niso predmet koncesijskega vzdrževanja v letnem času, za to so zadolžene krajevne skupnosti in zimsko službo na pločnikih ob državnih cestah v naseljih in občinskih javnih cestah.

Na podlagi sprejetega Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS št. 38/2016) se ceste oz. vzdrževanje prednosti posameznih cest v zimskih razmerah deli v sedem prednostnih razredov. Ceste so razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.

**TABELA: PREDNOSTNI RAZREDI VZDRŽEVANJA CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V ZIMSKI SLUŽBI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prednostni razred** | **Vrsta ceste** | **Prevoznost ceste** | | **Sneženje** | **Močno sneženje** |
| **I** | **avtoceste, hitre ceste** | 24 ur | | zagotoviti prevoznost vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k večjim parkiriščem in odstavnih pasov | zagotoviti prevoznost vsaj enega voznega pasu in dovozov k večjim parkiriščem |
| **II** | **ceste s PLDP > 4000, glavne ceste, glavne mestne ceste, pomembnejše regionalne ceste** | od 5. do 22. ure | | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur med 22. in 5. uro | zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega prometnega pasu), možni zastoji do dveh ur, zlasti med 22. in 5. uro |
| **III** | **ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste** | od 5. do 20. ure | | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do dveh ur, predvsem med 20. in 5. uro | zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah vsaj enega voznega pasu), možni zastoji predvsem med 20. in 5. uro |
| **IV** | **ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste, državne ceste s PLDP < 100** | od 7. do 20. ure, upoštevati krajevne potrebe | | zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne |
| **V** | **javne poti, parkirišča, kolesarske povezave, ceste kategorije RT** | upoštevati krajevne potrebe | | zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne | zagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji |
| **VI** | **površine za pešce** | od 7. do 20. ure upoštevati krajevne potrebe | | zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi | zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi |
| **VII** | | | **ceste in kolesarske povezave, ki se v zimskih razmerah zaprejo** | | |

Opomba k tabeli:

- šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Pri tem velja opozoriti na dejstvo, da se ekipe odpravijo na teren takoj ob nastopu zimskih razmer (višina snega na začetku plužne poti 3-5 cm), tako da višina snega na koncu plužne poti ne presega deset oziroma petnajst centimetrov snega.

- v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

Razvrstitev odsekov cest po prednostnih razredih je navedena v preglednici odsekov pod točko 2. SEZNAM CEST v zadnji koloni.

Letošnji plan zimske službe je pripravljen na podlagi večletnega povprečja in predvidenih vremenskih napovedih

:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **enota** | **količina** | **cena/enota** | **skupaj** |
|  |  |  |  |  |
| Postavitev kolov - leseni | kos | 2.000 | 2,18 | 4.368,00 |
| Postavitev zimskih prometnih znakov | kos | 50 | 20,49 | 1.024,50 |
| Odstranjevanje opreme koli | kos | 2.000 | 1,20 | 2.400,00 |
| Odstranjevanje opreme prometni znaki | kos | 50 | 14,52 | 726,00 |
| Cestar | ura | 500 | 18,35 | 9.175,00 |
| Poltovorno vozilo | ura | 150 | 38,52 | 5.778,00 |
| Tovorno vozilo 10-12t za pluženje-posipanje | ura | 300 | 117,25 | 35.175,00 |
| UNIMOG 300-500 | ura | 60 | 67,45 | 4.047,00 |
| UNIMOG 1600-pluženje posipanje | ura | 60 | 129,61 | 7.776,60 |
| Rovokopač nad 75 KW-pluženje | ura | 50 | 87,5 | 4.375,00 |
| Nakladač (2-3m3)-zimska-širitve | ura | 20 | 72,02 | 1.440,40 |
| Traktor do 75 kW-pluženje - posipanje | ura | 60 | 99,06 | 5.943,60 |
| Traktor nad 75 kW-pluženje - posipanje | ura | 250 | 110,4 | 27.600,00 |
| Snežni plug širine med 2 in 3,5 m | ura | 300 | 33,93 | 10.179,00 |
| Posipalec avtomatski - od 4 do 6 m3 | ura | 50 | 39,26 | 1.963,00 |
| Snežni rezkar z lastnim pogonom moči nad 110 kW | ura | 30 | 402,34 | 12.070,20 |
| Posipalec - vlečni | ura | 300 | 13,27 | 3.981,00 |
| Skladiščenje posipnih materialov in manipulacija na tono | tona | 700 | 8,85 | 6.195,00 |
| Sol za posipanje franko baza | tona | 400 | 99 | 39.600,00 |
| Agregat za posipanje s transportom franco baza | m3 | 300 | 32,23 | 9.669,00 |
| MgCl2 - 22% raztopina | lit | 5.000 | 0,36 | 1.800,00 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **195.286,30** |

**Planirani stroški za zimsko službo brez DDV skupaj 195.286,30 €**

**DDV 9,5 % 18.552,20 €**

**DDV 22 % 0,00 €**

**Skupaj z DDV: 213.838,50 €**

# **7. DEŽURSTVO IN PRIPRAVNOST**

Za potrebe takojšnjega ukrepanja v slučaju intervencij zaradi izrednih dogodkov na cestah, kot so naravne nesreče (neurja, poplave, plazovi, potresi, žled, …), prometne nesreče, ovire na cesti, sneženje in drugi izredni dogodki, koncendent organizira dežurno službo. V zimskem času pa poskrbi, če je vremenska napoved neugodna, za pripravnost vozil in šoferjev, strojev in strojnikov ter cestarjev.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **Enota** | **količina** | **cena/enota** | **skupaj** |
|  |  |  |  |  |
| Celoletno dežurstvo in pripravnost | pavšal |  |  | 8.500,00 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **8.500,00** |

**Pavšalni znesek za dežurstvo in pripravnost brez DDV skupaj 8.500,00 €**

**DDV 9,5 % 0,00 €**

**DDV 22 % 1.870,00 €**

**Skupaj z DDV: 10.370,00 €**

# **8. PREGLEDNIŠKA SLUŽBA**

Izvaja se v skladu z 11. členom Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38 z dne 27.5.2016). Ob izvajanju del se vodi pregledniški dnevnik, v katerega se vpisuje vse pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti za zagotovitev varnega poteka prometa. Ob tem se sprotno sanirajo tudi manjše poškodbe vozišč, signalizacije ipd.

Ostala dela se opravi v sklopu rednih vzdrževalnih del. Zaradi racionalnosti smo dogovorjeni s predstavniki KS, da redno obveščajo koncedenta in koncesionarja o morebitnih potrebnih aktivnostih za dosego osnovne varnosti v cestnem prometu oziroma odstranitvi ovir iz vozišč, ki niso bile ugotovljene v času rednega pregleda pregledniške službe.

Z omenjenim načinom dela se zagotavlja tudi večjo varnost.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Postavka** | **Enota** | **količina** | **cena/enota** | **skupaj** |
|  |  |  |  |  |
| Preglednik s pregledniškim vozilom | pavšal |  |  | 42.300,00 |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |  | **42.300,00** |

**Pavšalni znesek za pregledniško službo brez DDV skupaj 42.300,00 €**

**DDV 9,5 % 0,00 €**

**DDV 22 % 9.306,00 €**

**Skupaj z DDV: 51.606,00 €**

# **9. SKUPNA REKAPITULACIJA VZDRŽEVANJA LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI IN ZIMSKE SLUŽBE VKLJUČNO Z DDV**

|  |  |
| --- | --- |
| **VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST 2024** | **283.867,03 €** |
| **VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI 2024** | **284.129,24 €** |
| **VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH CEST IN PLOČNIKOV 2024** | **6.171,03 €** |
| **ZIMSKA SLUŽBA** | **213.838,50 €** |
| **CELOLETNO DEŽURSTVO IN PRIPRAVNOST V KOMPLETU - PAVŠAL** | **10.370,00 €** |
| **IZVAJANJE KOMPLETNE PREGLEDNIŠKE SLUŽBE - PAVŠAL** | **51.606,00 €** |
| **LETNI PROGRAM SKUPAJ** | **849.981,79 €** |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. LETNI ZNESEK DOŽIVLJENSKE RENTE PO SKLEPU SODIŠČA, KI BREMENI TO PROR. POSTAVKO** | **12.000,00 €** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SKUPNA REKAPITULACIJA**  **Letni program GJS + Renta** | **861.981,79 €** |
| **Sredstva na proračunski postavki-13/07.231- Koncesija izven mesta in primestnih naselij** | **862.000,00 €** |