PONUDBA ŠT. ____________ (v skupni ponudbi ta obrazec izpolni poslovodeči partner, razen točki 1. in 2., ki ju izpolnijo vsi partnerji)

Obnova priključkov na daljinsko ogrevanje  Gradnikova 9, 11, 15, 17, 19, 23 Nova Gorica

- SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU

(v skupni ponudbi izpolnijo  vsi partnerji)

## 1.1	Ponudnik

Ponudnik:

Ime in sedež

Država sedeža

Matična številka

Identifikacijska številka

Št. transakcijskega računa/odprt pri

Registracija podjetja:				 /

Številka 		        Datum

Registrsko sodišče

## 1.2	Kontaktna oseba ponudnika

Ime in priimek:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

## Podpisnik pogodbe in odgovorni predstavnik ponudnika

Podpisnik pogodbe:

Ime in priimek

Odgovorni predstavnik:

Ime in priimek

- EKONOMSKO IN FINANČNO STANJE

(v skupni ponudbi izpolnijo  vsi partnerji)

## 2.1 Izjava ponudnika o neblokiranem transakcijskem računu

## Prilagamo BON 2 oz. drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem računu več kot tri dni do datuma izstavitve dokazila.

Podpisnik v imenu ponudnika:

Ime in priimek:

Podpis:

Datum:

Priloge:

- BON2 ali drugo enakovredno dokazilo.

- KADRI

## 2.1	Odgovorni vodja del

Ime in priimek:

Akademski in strokovni naziv:

Delovne izkušnje:

## 2.2 Projektna skupina

| Ime in priimek sodelavca | Akademski in strokovni naziv strokovni naziv | Naziv oz. firma, kjer je zaposlen | Dela, ki jih bo opravil |
| --- | --- | --- | --- |

- PODIZVAJALCI

## 3.1 Splošni podatki o podizvajalcih

| Naziv podizvajalca | Naslov | Kontaktna oseba | Tel./fax | Matična št. | Identifikacijska št. | Št. transakcijskega računa/odprt pri | Odgovorna oseba za podpis pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3.2 Opis dela podizvajalcev

| Naziv podizvajalca | Dela, ki jih bo podizvajalec opravil | Mesto (kraj) opravljanja del | Rok izvedbe del podizvajalca | Vrednost del podizvajalca | Delež podizvajalca pri celotni izvedbi naročila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OPOMBA: V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je sestavni del ponudbene dokumentacije tudi Priloga 6: Soglasje podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca

- TERMINSKI PLAN

V terminskem planu morajo biti prikazane najmanj faze oz. aktivnosti, navedene v 8. členu vzorca pogodbe ob upoštevanju, da je veljavnost pogodbe pogojena s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (največ 5 dni po sklenitvi pogodbe).

|  | Tekoči teden po sklenitvi pogodbe | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dnevi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivnost | Trajanje dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sklenitev pogodbe - veljavnost pogodbe | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uvedba v delo | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvajalska Skupina 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvajalska Skupina 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvajalska Skupina 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvajalska Skupina 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvajanje del in izjava o dokončanju del | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zagotovitev tehnične dokumentacije | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| interni komisijski pregled | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odprava morebitnih pomanjkljivosti | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izdaja potrdila o prevzemu | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dinamika izvajanja del | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trajanje del:_________________________ (max 14 ) dni.

- PODATKI PRIJAVLJENIH KADROV

Opomba: ponudnik naj tabelo uporabi najmanj tolikokrat, da bo lahko navedel vse kadre, s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev

| Odgovorni vodja del |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priimek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prebivališče (stalno/začasno) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Državljanstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izobrazba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobljena stopnja(e) ali diploma(e): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Članstvo v poklicnih organizacijah Inženirska zbornica Slovenije. |  |  |  | Članska številka |  | Datum opravljenega strokovnega izpita: |  |  |
| Zaposlitev in podlaga za zaposlitev |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delovne izkušnje v letih | Skupno |  |  | Na razpisanem področju |  |  | Pri ponudniku |  |
| Usposobljenost/ specializacija (relevantno za ta projekt) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reference (skladno z zahtevami iz pogojev) potrjene s strani naročnika posla! |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naročnik (firma in naslov): Ime posla: Leto izvedbe: Vrednost v EUR brez DDV: Potrjujemo, da je za naročnika kvalitetno in v dogovorjenem roku kot odgovorni vodja del izvedel ____________________________________________________________________________________________ (žig in podpis naročnika posla) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naročnik (firma in naslov): Ime posla: Leto izvedbe: Vrednost v EUR brez DDV: Potrjujemo, da je za naročnika kvalitetno in v dogovorjenem roku kot odgovorni vodja del izvedel ____________________________________________________________________________________________ (žig in podpis naročnika posla) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloga:

- potrdilo o vpisu v register pooblaščenih inženirjev,

- potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

- REFERENCE PONUDNIKA

Opomba: ponudnik naj tabelo uporabi najmanj tolikokrat, da bo lahko navedel vse reference, s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev

| Ime referenčnega posla oz. projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime pravne ali fizične osebe, ki je izvedla referenčni posel (ponudnik/prijavitelj) | Skupna vrednost posla v EUR brez DDV |  | Imena morebitnih partnerjev, če je šlo za skupni posel | Delež ponudnika v skupnem poslu (%) |  | Ime naročnika referenčnega posla |  | Datum začetka / datum konca posla |
| Opis posla (npr. izvedene aktivnosti, količina dobavljenega blaga ipd.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, e-pošta in telefon) |  |  |  |  | Podpis in žig naročnika referenčnega posla |  |  |  |

# TEHNIČNE  ZMOGLJIVOSTI  ZA  IZVEDBO  NAROČILA

Za izvedbo naročila zagotavljamo naslednje tehnične zmogljivosti:

| zap št. | Vrsta mehanizacije, opreme | št. kom | Tip | Kapaciteta | Starost | Lastništvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila (pogodbo o najemu, dokazilo o lastništvu ali drug ustrezen dokument) o zagotovitvi zgoraj navedenih tehničnih zmogljivosti.

Spodaj podpisani zastopnik ponudnika (poslovodečega partnerja) izjavljam, da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jo v celoti sprejemamo.

Vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi so resnični in odražajo aktualno stanje ponudnika (vseh ponudnikov).

V prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave podpisujemo ponudbo kot celoto.

Ponudba je veljavna še 120 dni od roka za oddajo ponudb.

Podpisnik v imenu ponudnika (v primeru skupne ponudbe ta obrazec podpiše poslovodeči partner):

Ime in priimek:

Podpis:

Datum: