IZDELAVA IZVEDBENEGA NAČRTA »ZAVAROVANJE NIVOJSKEGA PREHODA NPR 102.9 S SIGNALNOVARNOSTNO NAPRAVO NA ŽELEZNIŠKI PROGI ŠT. 70 JESENICE – SEŽANA«

DOKUMENTACIJA št. 341-1/2004-87

Nova Gorica, 1. 3. 2018

###### I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik, Mestna občina Nova Gorica, Projektna pisarna, vabi k oddaji ponudbe.

Osnovni podatki o naročilu

| Predmet naročila: | Izdelava izvedbenega načrta »zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice – Sežana« |
| --- | --- |
| Oznaka naročila: | Evidenčni postopek 341-1/2004 |  |
| Vrsta naročila: | Storitev- izdelava izvedbenega načrta |
| Rok za izvedbo naročila: | Marec-junij 2018 |
| Oddaja ponudb: | rok | dan: | 14.3.2018 | kraj: | MONG, Urad direktorja, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, glavna pisarna soba št. 36/I |
|  |  | ura: | 14:00 |  |  |
| Razpisna dokumentacija: | I. Povabilo II. navodila za pripravo ponudbe: splošni del; razpisni pogoji; priloge od 1-4; |
| Kontaktna oseba naročnika: | Andreja Trojar -Lapanja, telefon 05 30 50 170, faks 05 30 21 233, e-pošta: andreja .trojar-lapanja@nova-gorica.si Darja Anzeljc, telefon 05 30 50 132, faks 05 30 21 233, e-pošta: darja.anzeljc@nova-gorica.si |

II. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1.0. SPLOŠNI DEL:

1.1   Splošni podatki:

Dne 30. 5. 2017 je potekala triindvajseta obravnava komisije za nivojske prehode pri Ministrstvu za infrastrukturo, ki je med drugim obravnavala tudi nivojski prehod v km 102+901,75 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice – Sežana. Na podlagi zapisnika št. 379-1/2017 ZP 46 z dne 30.5.2017 je minister Ministrstva za infrastrukturo izdal soglasje št. 4111-1/2017/35-002131275 z dne 1.12.2017 za zavarovanje nivojskega prehoda v km 102+901,75 /Saksid) na regionalni železniški progi št. 70 Jesenice – Sežana brez gradbene ureditve cestne površine in ceste.

Zgoraj navedenemu sledi  tudi projektna naloga za izdelava izvedbenega načrta »zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice – Sežana«, ki jo je pripravila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za železnice in je sestavni del razpisne dokumentacije.

Investitor del je DRSI, naročnik dokumentacije je MONG. Dela se izvajajo po pravilniku o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega  vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture.

Izbor izvajalca se ne vrši po Zakonu o javnem naročanju.

1.2  Opis in obseg razpisanih del:

    - priložena projektna naloga

Za predmetno naročilo bo naročnik podpisal pogodbo za vsa dela skupaj na podlagi najugodnejše ponudbe.

2.0.  RAZPISNI POGOJI

2.1    Vsebina ponudbe:

2.1.1 Ponudbeno ceno v evrih za obseg opredeljen v projektni nalogi na priloženem obrazcu (priloga  1),

2.1.2  Potrjen in izpolnjen osnutek pogodbe (priloga 2);

2.1.3.  Podpisano in požigosano projektno nalogo (priloga 3)

2.2.    Osnova za izdelavo ponudbe:

2.2.1. dokumentacija  št. 341-1/2004-87 z dne 1.3.2018 s prilogami

    - stanje v naravi.

2.3  Opremljenost ponudbe in rok za oddajo

Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženo etiketo. Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura) določenega v povabilu k oddaji ponudbe, sicer šteje za nepravočasno. Glavna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe.

Spremembe ponudbe so možne le do poteka roka za oddajo ponudb. Spremembo ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi za naslavljanje ponudbe v spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA PONUDBE«.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb ni javno.

2.5.      Rok izvedbe

    - Rok izvedbe je 60 koledarskih dni. V ta rok je vključena izdelava dokumentacije in vložitev zahtevkov za soglasja. Po izvedbi recenzije, je izvajalec v roku, ki ga določi komisija, dolžan uskladiti projekt s pripombami iz zapisnika in oddati material v obsegu in na način, kot ga opredeljuje projektna naloga.

  - Plačilni pogoji

    - Plačilo v skladu z napredovanjem del in sicer  30. dan  od uradnega prejema računa. Naročnik je dolžan  znesek računa potrditi v roku 15 dni od uradnega prejema oziroma nanj podati ugovor Če naročnik v tem roku računa niti ne potrdi, niti zavrne se šteje, da je račun potrdil.

# Izvajalec bo ob podpisu pogodbe naročniku predal tri izvode bianco menice z meničnimi izjavami brez protesta unovčljive na prvi poziv za znesek v višini  10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 1 (eno) leto od podpisa pogodbe. Naročnik bo menice unovčil, če izvajalec ne bi izvedel pogodbenih del v skladu s pogoji, vsebino, kvaliteto, obsegom ali roku, določenim s to pogodbo.

  - Merila in kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika:

    - ponudbena cena 100 %

2.7.2.  Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejetjem odločitve lahko preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oz. drugih navedb, kadar dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.

- PRILOGE

3.1.     obrazec ponudbe (priloga 1)

3.2      osnutek pogodbe (priloga 2)

3.3.     projektna naloga (priloga 3)

3.4.     etiketa za naslavljanje ponudb (priloga 4)

PRILOGA 1

PONUDBA ŠT.  ________z dne______

- SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU/PRIJAVITELJU

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon in telefax kontaktne osebe | tel. št.: | faks št.: |
| E-mail |  |
| Transakcijski računi |  |
| Matična številka |  |
| Pristojni davčni urad |  |
| ID številka za DDV |  |

- PONUDBENA CENA

| izdelava izvedbenega načrta »zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice – Sežana | ………………………………EUR |
| --- | --- |
| DDV | ……………………………… EUR |
| Skupaj | ……………………………… EUR |

PRILOGA 2

PROJEKTNA NALOGA

PRILOGA 3

POGODBA

### ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

ki jo skleneta

NAROČNIK:		MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Trg E. Kardelja 1 5000 Nova Gorica, ki jo zastopa

Župan   MATEJ ARČON,

Identifikacijska številka: SI53055730

in

IZVAJALEC:	      	………………………………………………………………………

……………………………………………………… ki ga zastopa

………………………………………………………………………

identifikacijska številka:……………………………………………

# I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta MONG in Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo MONG dne 29.1.2018 podpisala  sporazum glede izvedbe in sofinanciranja zavarovanja nivojskega prehoda NPr 102,9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice – Sežana, v katerem je določeno, da je MONG naročnik in plačnik dokumentacije, investitor pa je DRSV,

- je MONG  v skladu s 3. (tretjim) členom sporazuma iz prve alineje tega člena izpeljala evidenčni postopek izbire izvajalca za izdelavo izvedbenega načrta »zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice – Sežana«,

- je naročnik skladno z Navodilom za evidentiranje naročilnic, pogodb in sklepov župana, izdelal zahtevek za izdajo pogodbe P-….

- da so sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti zagotovljena na proračunski postavki 070240.

# II. PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik naroča, izvajalec pa prevzema po tej pogodbi v izdelavo:

- izvedbeni načrt »zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice – Sežana«.

3. člen

Projektna  dokumentacija izvedbeni načrt »zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice – Sežana«, ki je predmet te pogodbe se izdela v  obsegu in na način, kot je definirano v projektni nalogi št. 37502-2/2017 z dne 29.9.2017, ki jo je izdelal Sektor za železnice Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo pri  Ministrstvu za infrastrukturo.

# III. POGODBENA VREDNOST DEL

4. člen

Pogodbena vrednost del  iz 2.  in 3. člena te pogodbe znaša

Vrednost del skupaj                                                    …………………………….EUR

Davek na dodano vrednost 22 %                                …………………………….EUR

Skupaj pogodbena vrednost                                ………………………… EUR

z besedo: …………………………………………………. eurov in ……………….stotinov

V pogodbeno ceno je vključeno:

- Stroški izdelave dokumentacije iz 2. in 3. člena te pogodbe v obsegu , kot izhaja iz točk 4.0 in 5.0 projektne naloge.

Pogodbena  cena je fiksna za predviden obseg pogodbenih del. Izvajalec jamči, da fiksnost cene v ničemer ne bo vplivala na kvaliteto in obseg njegovih

Izpolnitev.

5. člen

Plačilo se izvede na transakcijski račun izvajalca  št. …………………………………….odprt pri              ……………………………………………………………………..

IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

6. člen

Stranki se dogovorita, da je rok plačila 30. dan od uradnega prejema računa. Naročnik je dolžan  znesek računa potrditi v roku 15 dni od uradnega prejema oziroma nanj podati ugovor Če naročnik v tem roku računa niti ne potrdi, niti zavrne se šteje, da je račun potrdil.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. člen

Obveznosti izvajalca:

- Prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih  znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanjem njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev.

- Da bo zastopniku naročnika kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila v posameznih vprašanjih.

- Da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih 	obveznosti.

- Da bo na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršili dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je glede na predmet in obseg pogodbe pomanjkljiva.

- pridobiti pisno soglasje naročnika za vsako odstopanje od pogodbenih del,

# Izvajalec je ob podpisu te pogodbe naročniku predal tri izvode bianco menice z meničnimi izjavami brez protesta unovčljive na prvi poziv za znesek v višini  10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 1 (eno) leto od podpisa pogodbe. Naročnik bo menice unovčil, če izvajalec ne bi izvedel pogodbenih del v skladu s pogoji, vsebino, kvaliteto, obsegom ali roku, določenim s to pogodbo.

8. člen

Obveznosti naročnika:

- Naročnik se zaveže sodelovati z izvajalcem in mu zagotoviti vse potrebne podatke s ciljem, da bodo pogodbene storitve opravljene pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo in korist, zlasti pa strokovno in za naročnika optimalno;

- Izpolnjevanje finančnih obveznosti na način  in v rokih v skladu s to pogodbo;

VI. ROKI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

9. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo prevzeta dela iz 2.in 3. člena pogodbe dokončal v 60 koledarskih dneh od podpisa pogodbe. Pridobivanje soglasij se ne šteje v pogodbeni rok.

Pogodbeni roki se lahko podaljšajo v naslednjih primerih:

- če nastopijo dogodki, ki se štejejo za višjo silo,

- zaradi ukrepov upravnih organov,

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,

- če med izdelavo projekta nastane potreba za njeno spremembo in

- če pogodbeni stranki sporazumno podaljšata rok.

Izvajalec mora pismeno zaprositi naročnika za podaljšanje roka z utemeljitvijo.

V primeru iz zadnje alineje drugega odstavka tega člena lahko pogodbeni stranki podaljšata pogodbeni rok iz samo razlogov, ki niso nastali po krivdi izvajalca.

V kolikor se naročnika odločita, da bosta dogovorjene roke podaljšala, izvajalec izrecno soglaša, da ne bo zahteval dodatnega plačila. Prav tako izvajalec soglaša, da ne bo zahteval odškodnine za morebiten manjši obseg del.

VII. POGODBENA KAZEN

10. člen

V primeru prekoračenja pogodbenih rokov ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca pogodbeno kazen za vsak dan zamude za projektno dokumentacijo ali del projektne dokumentacije v višini  0.5% pogodbene vrednosti dnevno. Višina penalov ne sme presegati  10 % pogodbenega zneska.

Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

V kolikor je izvajalec v zamudi z izvedbo pogodbene obveznosti za več kot dvajset delovnih  dni, ima naročnik pravico razdreti pogodbo. V takem primeru mora izvajalec naročniku izročiti že narejeno dokumentacijo, v kolikor jo naročnik lahko uporabi. Odločitev o tem sprejme naročnik. V tem primeru tudi naročnik pri obračunu za opravljeno delo za izročeno gradivo prizna izvajalcu ustrezno plačilo.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročnika. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

VIII. ODGOVORNOST PROJEKTANTA ZA SOLIDNOST GRADNJE

11. člen

Glede odgovornosti projektanta za solidnost gradnje se uporabljajo določila od 662. člena do 665. člena Obligacijskega zakonika.

IX. PRAVICE NA PODLAGI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

12. člen

Če se pokaže potreba za spremembo že izdelane dokumentacije iz kakršnihkoli razlogov, morata to naročnik in izvajalec pisno ugotoviti in istočasno določiti rok za dovršitev nadomestne projektne dokumentacije. Pisno morata tudi ugotoviti, ali se spremembe dokumentacije plačajo posebej ali pa iz pogodbene vsote, pri čemer so odločilni razlogi, zaradi katerih je prišlo do spremembe.

Spremembe iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti naročene in potrjene s pogodbo ali aneksom k tej pogodbi

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

13. člen

- Pogodbeni stranki imenujeta svoje predstavnike z namenom, da bi sproti reševali nerešene probleme in tako omogočili nemoten potek del.

- Pooblaščeni predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe je Andreja Trojar Lapanja, vodja projektne pisarne MONG.

- Pooblaščeni predstavnik izvajalca je…………………………………………………………….

- Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tem členu navedene tehnične predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti.

XI. REŠEVANJE SPOROV

14. člen

Medsebojne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, spora rešuje pristojno sodišče.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZintPK.

XIII. KONČNE DOLOČBE

16. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem , ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih ima vsak veljavnost izvirnika. Pogodbeni stranki prejmeta vsaka po en (1) izvod.

Vse spremembe te pogodbe se  sprejemajo kot aneksi in so veljavni, ko jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Številka:         					       Številka: 341-1/2004

Datum:                                                                  Datum:

IZVAJALEC:					       NAROČNIK:

………………………………. …….                       MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Direktor: 					       Župan:

………………………………………		       Matej Arčon

PRILOGA 4

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja) , izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

| Pošiljatelj: |  | Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : |
| --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  | Datum: |  |  |
|  |  |  | Ura: |  |  |
| Naslov: |  |  | Zap. št.: |  |  |
|  |  |  | Podpis: |  | žig |
| Postopek: evidenčni |  | Prejemnik: |
| Izdelava izvedbenega načrta »zavarovanje nivojskega prehoda NPr 102.9 s signalnovarnostno napravo na železniški progi št. 70 Jesenice – Sežana« |  | MESTNA OBČINA NOVA GORICA Urad direktorja Glavna pisarna ( soba št. 36 / I ) Trg E. Kardelja 1 5000 Nova Gorica |
| šifra: | 341-1/2004 |  |  |
| oznaka: | Evidenčni postopek |  |  |
| skrbnik: | Andreja Trojar-Lapanja |  |  |
| NE ODPIRAJ - PONUDBA ! |